Договор

о комплексном развитии территории жилой застройки

№_____________

г. Тула                                                                                                                            «___»_________2025 года

Администрация города Тулы, в лице первого заместителя главы администрации города Тулы Терехова Юрия Алексеевича, действующего на основании распоряжения администрации города Тулы от 03.08.2023 № 1/4621-р «О распределении обязанностей между главой администрации города Тулы, его заместителями и иными должностными лицами администрации города Тулы», распоряжения администрации города Тулы от 02.12.2024 № 2/363-р «О назначении Терехова Ю.А.», именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной стороны, и __________________________, в лице_________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Застройщик», именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола о результатах аукциона от ____________, проведенного на основании распоряжения администрации города Тулы  от 27.12.2024 №1/9864-р «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Красина и Гончарова», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Стороны обязуются осуществить комплексное развитие территории жилой застройки на условиях настоящего договора, которое включает в себя:

1) подготовку документации по планировке территории в составе с проектом межевания;

2) образование земельных участков в границах этой территории;

3) строительство на земельных участках в границах этой территории объектов капитального строительства и иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур;

4) осуществление изъятия для муниципальных нужд в соответствии с земельным законодательством земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости; осуществление предоставления жилых помещений гражданам взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

5) выполнение иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории.

1.2. Сведения о местоположении, площади и границах территории комплексного развития.

Местоположение, площадь и границы территории комплексного развития (далее - территории) определены в постановлении администрации города Тулы от 30.05.2024 № 252 «О комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Красина и Гончарова».

Схема границ территории комплексного развития жилой застройки, утвержденная Постановлением администрации города Тулы от 30.05.2024 № 252 «О комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Красина и Гончарова» (Приложение № 1).

1.3. Перечень расположенных в границах территории объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, представлены в Приложении № 2 к Договору.

Перечень объектов капитального строительства и линейных объектов, расположенных в границах территории, подлежащих строительству, реконструкции, устанавливается в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории дополнительным соглашением к Договору, заключаемым в течение 30 дней с даты утверждения документации по планировке территории.

1.4. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих строительству или реконструкции в соответствии с договором, а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений.

Застройщик вправе создавать нежилые помещения на первых этажах многоквартирных домов. Площадь нежилых помещений должна составлять не более 20% от общей площади многоквартирного дома. Назначение нежилых помещений на первых этажах многоквартирного дома должно выполняться в соответствии с градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки МО города Тулы.

1.5.  Цена права на заключение Договора, составляет _________ (__________) рублей 00 копеек.

1.6. Задаток, внесенный Застройщиком за участие в торгах на право заключить договор 
о комплексном развитии территории в размере 2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается в счет оплаты цены, указанной в пункте 1.5 Договора.

1.7. Оплата цены, указанной в пункте 1.5 Договора за вычетом учтенного задатка, осуществляется Застройщиком путем перечисления оставшейся суммы денежных средств на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

Днем исполнения обязательства по оплате цены Договора считается дата зачисления денежных средств на соответствующий счет Управления Федерального казначейства (УФК) по Тульской области.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Застройщик обязан подготовить и представить на утверждение Администрации документацию по планировке территории (в составе с проектом межевания территории) (далее соответственно также – ППТ и ПМТ), выполненную на основании задания (Приложение № 3) в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, а также иными требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Договором, в том числе предусмотреть:

- предельная высота зданий, строений, сооружений: 90 м;

- максимальный коэффициент застройки в границах территории комплексного развития: 0,4;

- максимальный коэффициент плотности застройки в границах территории комплексного развития: 2,5;

- минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта для жилой застройки на 1 квартиру: 0,4;

- строительство встроенного детского сада на 2 группы (не менее чем на 31 место) с пищеблоком полного цикла, прилегающей территорией, соответствующей нормам СанПиН;

- обеспечение мест для школьников путем открытия дополнительных 57 мест в школьном структурном подразделении МБОУ ЦО № 7 по адресу: г. Тула, ул. Гончарова, д. 1а, путем изменения функционального назначения помещений и приведение их в соответствие с действующими нормами СанПиН, а также приобретения необходимого оборудования для ведения учебно-воспитательного процесса;

- строительство улично-дорожной сети;

- строительство иных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в соответствии с ДПТ.

Документация по планировке территории подлежит согласованию ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия на подключения к инженерным коммуникациям.

Срок подготовки и представления ППТ и ПМТ - 90 дней с момента заключения Договора.

Администрация обязана рассмотреть представленные Застройщиком ППТ и ПМТ в течение 
15 дней. В случае вынесения Администрацией замечаний к ППТ и ПМТ Застройщик осуществляет их доработку и представляет на рассмотрение в установленном порядке не позднее 25 дней.

Максимальный срок исполнения, предусмотренного настоящим пунктом обязательства - 130 дней 
с момента заключения Договора.

Обязательство считается исполненным с момента представления в установленном порядке на утверждение редакции ППТ и ПМТ, подготовленных после устранения Застройщиком замечаний и демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.

2.2. Застройщик обязан в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках, и передать результаты этих работ Администрации для осуществления государственного кадастрового учета таких земельных участков.

2.3. Застройщик обязан за свой счет создать или приобрести жилые помещения для их предоставления нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, согласно перечню, указанному в пунктах 2.4.1 и 2.17 Договора, и передать их в муниципальную собственность.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства – в течение 2 (двух) лет с момента заключения договора.

Для обеспечения переселения нанимателей из жилого помещения (в том числе комнаты (комнат) в коммунальной квартире), Застройщик обязуется предоставить благоустроенную отдельную квартиру, общей и жилой площадью не меньше площади высвобождаемого жилого помещения (количество жилых комнат в предоставляемой квартире должно соответствовать количеству жилых комнат в переселяемом жилом помещении).

Созданные (приобретенные) благоустроенные жилые помещения должны соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь чистовую отделку («под ключ»), сантехническое, электротехническое и другое оборудование, в том числе в квартирах должна быть установлена входная металлическая дверь, застеклены оконные проемы, на полу уложено напольное покрытие, стены покрашены или наклеены обои, в санузлах на полу уложена керамическая плитка, стены в санузлах отделаны керамической плиткой либо окрашены, на кухне установлена электрическая или газовая плита, установлены межкомнатные двери, подключено инженерное оборудование, проводка выполнена медным или алюминиевым проводом с установкой выключателей и розеток.

Обязательство считается исполненным или частично исполненным (в случае поэтапного освобождения территории комплексного развития от многоквартирных домов, подлежащих сносу) с момента с момента регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, переданные Застройщиком Администрации по акту приема-передачи жилых помещений, с указанием количества квартир, комнат, квадратных метров общей и жилой площади в размерах, необходимых для предоставления гражданам, выселяемым из признанных аварийными жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, в составе всех или отдельных признанных аварийными многоквартирных домов из числа, указанных в Приложении № 2 к настоящему договору, в размерах, достаточных для обеспечения отселения указанных граждан из всех многоквартирных домов, подлежащих сносу, или их отдельной части, освобождаемой в порядке очередности поэтапного освобождения, предусмотренного графиком осуществления мероприятий, разработанным на основании ППТ согласно пункту 2.5.1 Договора.

2.4. Застройщик обязан выплатить возмещение (денежные средства) собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, за изымаемые для муниципальных нужд в соответствии с земельным законодательством земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства - в течение 2 (двух) лет с момента заключения договора.

Обязательство считается исполненным (частично исполненным) с момента перевода Застройщиком собственникам возмещения за помещения и земельные участки, предусмотренные условиями обязательства, согласованными сторонами, с указанием идентифицирующих признаков выкупленных объектов и правоустанавливающих документов, подтверждающих переход права собственности на выкупленные жилые помещения и земельные участки к Застройщику.

В случае согласия собственников помещений на предоставление им взамен изымаемого другого помещение в соответствии с жилищным и земельным законодательством Российской Федерации Застройщик вправе предоставить соответствующие помещения вместо предоставления денежных средств для выплаты возмещения.

Застройщик вправе осуществить приобретение у собственников (граждан и юридических лиц) прав на все либо часть жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, без использования процедуры выкупа для муниципальных нужд – на основании гражданско-правовых сделок (договоров купли-продажи, мены и пр.). Подобное приобретение должно быть засчитано во исполнение (частичное исполнение) настоящего обязательства.

2.4.1. Застройщик обязан исполнить обязательства, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 Договора согласно перечню жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность с указанием их площади, количества комнат и иных существенных характеристик, а также перечень жилых помещений, подлежащих изъятию (выкупу), с указанием их площади (далее – перечень жилых помещений) (Приложение № 4).

После исполнения обязательств, указанных в п. 2.4., Застройщик обязан передать полученные от граждан жилые помещения, являющиеся собственностью Застройщика, по Акту приема передачи в муниципальную собственность. Данный Акт приема - передачи жилого помещения является основанием для регистрации права муниципального образования на указанное в Акте приема – передачи жилое помещение.

2.5. Застройщик обязан осуществить строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии, 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

2.5.1. Застройщик осуществляет мероприятия по развитию территории, в том числе по сносу многоквартирных домов, иных зданий (строений, (сооружений)), строительству, вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии со сроками, предусмотренными графиком осуществления мероприятий и графиком проведения работ по благоустройству территории комплексного развития, разработанными на основании ППТ (далее – график мероприятий и график благоустройства).

Застройщик обязан предоставить на согласование Администрации график мероприятий и график благоустройства в течение 30 дней после утверждения ППТ. Стороны вправе внести изменения в указанные график мероприятий и график благоустройства на основании соглашения сторон.

2.5.2.  Завершение каждого отдельного этапа работ, предусмотренного соответствующим графиком мероприятий и графиком благоустройства, подтверждается Актом о частичной реализации Договора, который подписывается уполномоченными представителями сторон.

2.5.3. Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе исполнить обязательство до истечения указанного в нем предельного срока исполнения. Если это не противоречит условиям Договора, стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств должником, включая принятие досрочно исполненного, при условиях: соблюдение законности действий, обеспечение надлежащего качества их результата, отсутствие дополнительных обременений для принимающей стороны.

2.6. Застройщик обязан зарегистрировать право собственности и безвозмездно передать в муниципальную собственность после окончания строительства и ввода в эксплуатацию (при необходимости) объекты коммунальной (инженерной) и транспортной инфраструктур, строительство которых осуществлялось за его счет:

- встроенный детский сад на 2 группы (не менее чем на 31 место) с пищеблоком полного цикла, прилегающей территорией, соответствующей нормам СанПиН;

- сети водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (в случае подключения к централизованным источникам теплоснабжения);

- сети ливневой канализации;

- очистные сооружения, канализационно-насосную станцию (при наличии);

- системы освещения улично-дорожной сети.

Перечень объектов, передаваемых в муниципальную собственность, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории дополнительным соглашением к договору, заключаемым в течение 30 дней с даты утверждения документации по планировке территории.

2.6.1. Застройщик обязан в срок до 01.06.2026 года перечислить в МБОУ ЦО № 7 по адресу: 
г. Тула, ул. Гончарова, д. 1а денежные средства на сумму сметного расчета, необходимого для реализации перечня мероприятий (Приложение №6), составленного на момент жертвования, в целях открытия дополнительных 57 мест путем изменения функционального назначения помещений и приведение их в соответствие с действующими нормами СанПиН, а также приобретения необходимого оборудования для ведения учебно-воспитательного процесса.

Перечисление денежных средств производится по следующим реквизитам:

Банк: Отделение Тула банка России//УФК по Тульской области г. Тула

- БИК: 017003983

- Расчетный счет: 032346437707010006600

Получатель платежа: ФУ администрации г. Тулы (МБОУ ЦО № 7)

ИНН: 7103045415

КПП: 710301001

КБК: 86300000000000208150

Тип средств: 08.02.00

ОКТМО: 70701000

Л/с: 008.42.269.8

ОГРН: 1157154026270

ОКПО: 12478847

Назначение платежа: проведение капитального (текущего) ремонта здания и закупка оборудования.

2.7. Застройщик осуществляет виды работ по благоустройству территории, в том числе озеленению в сроки и порядке в соответствии с графиком мероприятий с учетом требований пункта согласно приложению № 5 к Договору.

2.8. Застройщик имеет право на льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии), которые предоставляются лицу, заключившему Договор, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тульской области, муниципальными правовыми актами.

2.9. Застройщик вправе привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного Застройщиком лица (лиц) заключивших договоры Застройщик отвечает, как за свои собственные действия (бездействие).

2.10. Застройщик не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории.

Застройщик вправе передать предоставленный ему для целей комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению договора лицу или лицам с согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.

Застройщик не вправе передавать арендные права на земельный участок в залог без письменного согласия Администрации.

Застройщик не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу.

2.10.1. Срок действия договора Аренды земельного участка (земельных участков) должен быть равен сроку данного договора. В случае досрочного расторжения или прекращения данного договора, договор аренды земельного участка (земельных участков) должен быть прекращен.

2.11. Контроль за исполнением Договора осуществляется Администрацией в лице ее подразделений в соответствии с их компетенцией.

2.11.1. Уполномоченным органом на осуществление контроля за выполнением обязанностей Застройщика, предусмотренных пунктами 2.1., 2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.7. настоящего договора со стороны Администрации определить управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

2.11.2. Уполномоченным органом на осуществление контроля за выполнением обязанностей Застройщика, предусмотренных пунктами 2.2., 2.3., 2.4., 2.4.1., 2.6. настоящего договора со стороны Администрации определить комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

Ответственным за взаимодействие с Застройщиком является управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

2.11.3. В случае выявления нарушения условий Договора Администрация (через уполномоченных лиц) составляет соответствующий акт и направляет его Застройщику.

Застройщик направляет акт об исправлении выявленных недостатков по исполнению Договора или мотивированные возражения в течение трех дней с момента составления соответствующих документов.

При отсутствии мотивированных возражений в течение 10 дней с момента получения Застройщиком акта, он считается согласованным сторонами.

2.11.4. Застройщик:

-  обеспечивает (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) Администрации и ее уполномоченным организациям свободный доступ на земельные участки для осмотра и проверки соблюдения условий Договора;

- представляет Администрации и ее уполномоченным лицам документы и информацию, необходимые для проведения проверок;

- участвует в проводимых проверках соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в отношении жилья, создаваемого с целью переселения граждан, а также результатов таких работ требованиям, установленным Договором.

2.12. После исполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.1 Договора, Администрация обеспечивает рассмотрение и утверждение документации по планировке территории в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в срок 50 рабочих дней со дня ее представления Застройщиком.

- Администрация обязана в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

2.13. После выполнения Застройщиком, обязательства, предусмотренного пунктами 2.1 и 2.2 Договора Администрация обязана предоставить Застройщику в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности и не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также в соответствующих случаях выдать разрешения на использование земель и земельных участков.

2.13.1. После выполнения Застройщиком, обязательства, предусмотренного пунктами 2.1 и 2.2 Договора Администрация, обязана выдать градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство в соответствии с действующим законодательством.

2.14. Администрация не позднее 10 дневного срока с момента заключения Договора обязана предъявить к собственникам помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, требование об их сносе или реконструкции и установить срок не более шести месяцев для подачи заявления на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию соответствующего дома, если такое требование не было предъявлено до заключения настоящего договора.

2.15. Администрация обязана предоставить Застройщику изменения в перечень жилых помещений (при наличии) по акту приема-передачи в течение 7 дней с момента возникновения соответствующих изменений.

Администрация направляет подписанный акт с прилагаемым измененным перечнем жилых помещений заказным письмом с уведомлением или передает нарочным.  В случае не подписания Застройщиком указанного акта в течение 10 дней с момента его доставки по адресу или получения нарочным, акт считается подписанный сторонами. Администрация уведомляет Застройщика 
о направлении ему акта по электронной почте, указанной в договоре.

2.16. Администрация обязана не позднее 3 дней с даты подписания акта приема-передачи жилых помещений, передаваемых в муниципальную собственность, обратиться в регистрационный орган 
с целью регистрации в муниципальную собственность жилых помещений, передаваемых Застройщиком.

2.17. Администрация обязана принять решение о предоставлении жилого помещения нанимателям из признанных аварийными жилых помещений по договору социального найма в течение 30 дней с даты регистрации права муниципальной собственности.

Администрация обязана организовать не позднее 30 дней с момента принятия решения о предоставлении жилых помещений заключение с нанимателями из признанных аварийными жилых помещений договоры социального найма.

2.18. В случае отказа одного или нескольких правообладателей объектов недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в соответствии с решением Администрации от условий соответствующего соглашения, заключить соглашение (соглашения) об изъятии земельных участков и (или) объектов недвижимости для муниципальных нужд на иных условиях с учетом предложений правообладателя либо обратиться в суд с иском о принудительном изъятии для муниципальных нужд соответствующих объектов недвижимости в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.19. Уполномоченным органом на осуществление прав и обязанностей Администрации, предусмотренных пунктами 2.13.1. настоящего договора определить управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

2.20. Уполномоченным органом на осуществление прав и обязанностей Администрации, предусмотренных пунктами 2.14., 2.15. – 2.20. настоящего договора определить комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

3. Изменение, прекращение договора. Срок действия договора.

3.1. Изменение условий данного договора на основании соглашения (его) сторон Договора или по требованию одной из его сторон не допускается за исключением случаем прямо предусмотренных настоящим договором или в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. Срок реализации Договора составляет 4 года с момента его заключения. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств сторон по Договору.

Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке и в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

3.4. Застройщик вправе потребовать возмещения ему убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Администрацией ее обязанностей по Договору.

3.5. В случае использования Застройщиком земельных участков не в соответствии с условиями Договора, возведенные объекты недвижимости (незавершенного строительства) подлежат сносу за счет Застройщика.

4. Ответственность сторон договора

4.1. В случае нарушения сроков обязательства, предусмотренного абзацем первым пункта 2.5.1 Договора, Застройщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства за каждый день просрочки, от расчетной сметной стоимости строительства (создания) конкретного объекта, по которому допущено нарушения сроков исполнения, в отношении каждого из обязательств.

4.2. В случае нарушения Застройщиком сроков обязательств, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.5.1, 2.7 Договора Застройщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены права на заключения договора за каждый день просрочки, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.

4.3. В случае нарушения Администрацией сроков обязательств, предусмотренных пунктом 2.16 Договора Администрация уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены права на заключения договора за каждый день просрочки, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1.  В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга не позднее 7 дней со дня таких изменений.

5.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

5.3. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворения требований заинтересованной стороны по существу, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.

5.4. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации для обращения в суд установлено обязательное досудебное урегулирование спора, претензия направляется другой стороне заказным письмом или по адресу электронной почты, указанной в реквизитах сторон. Спор в данном случае может быть передан на разрешение Арбитражного суда Тульской области по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).

5.5. Переписка сторон осуществляется по адресам электронной почте, указанным в реквизитах.

5.6. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, два экземпляра находится у Администрации, один экземпляр - у Застройщика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

6.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 «Схема границ территории комплексного развития жилой застройки»,

Приложение № 2 «Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу и реконструкции»,

Приложение № 3 «Задание на разработку проекта планировки территории (в составе с проектом межевания территории)»,

Приложение № 4 «Перечень жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность с указанием их площади, количества комнат и иных существенных характеристик, а также перечень жилых помещений, подлежащих изъятию (выкупу), с указанием их площади»,

Приложение № 5 «Перечень видов работ по благоустройству территории, в том числе озеленению»,

Приложение № 6 «Перечень мероприятий ЦО №7».

7. Реквизиты и подписи Сторон

| Администрация: | Застройщик: |
| --- | --- |
| Администрация города Тулы Администрация муниципального образования город Тула ИНН 7107030032 КПП 710701001 УФК по Тульской области (администрация муниципального образования город Тула) л/с 04663014860 р/с 03100643000000016600 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ// УФК по Тульской области г. Тула кор/с 40102810445370000059 БИК 017003983 КБК 85311109044040000120 ОКТМО 7070100001 Первый заместитель главы администрации города Тулы ______________________(__________________) «___» 2025г. | ___________ Адрес места нахождения: ИНН: КПП: ОГРН: ОКПО: Банковские реквизиты: Расчетный счет: Наименование банка: БИК: Кор/сч: Email: Телефон: _____________________(__________________) «___» 2025г. |

Приложение № 1

к договору о комплексном развитии территории

жилой застройки № ______ от ___________

Схема границ

территории комплексного развития жилой застройки

Границы территории квартала, ограниченного улицами Красина и                           Гончарова

Границы комплексного развития территории жилой застройки

Ведомость координат поворотных точек территории комплексного развития

Жилой застройки в местной системе координат МСК 71.1 от СК 95.

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 748269,8 | 263607,6 |
| 2 | 748382,8 | 263639 |
| 3 | 748357,7 | 263721,7 |
| 4 | 748246 | 263692,6 |
| 5 | 748269,8 | 263607,6 |

Приложение № 2

к договору о комплексном развитии территории

жилой застройки № _______ от ___________

Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, 
в отношении которой осуществляется комплексное развитие, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу и реконструкции

| № п/п | кадастровый номер земельного участка в границах территории жилой застройки | Адрес (местоположе-ние земельного участка) | Площадь земельного участка, кв.. м | Кадастровый номер объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке/наименование | Адрес объекта капитального строительства | Основная характеристика объекта капитального строительства (сооружения) | Сведения о сносе/реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71:30:010405:348 | Тульская область, г. Тула, р-н Зареченский, ул. Красина, д. 78 | 2160 | 71:30:010405:161 | г Тула, Зареченский район, ул. Красина, дом 78 | Количество этажей-2, расселяемая площадь 372,38 кв.м | снос |
| 2 | 71:30:010405:12 | Тульская область, г. Тула, р-н Зареченский, п. Октябрьский, /1-й пр., проезд 10-й | 37 | 71:30:010502:1253 | Тульская область, г. Тула, п. Октябрьский (Зареченский), проезд 10-й, д. 16б, ТП№282 | - | Сохранение |

Приложение № 3

к договору о комплексном развитии территории

жилой застройки № ______ от __________

Задание на разработку проекта планировки территории

(в составе с проектом межевания территории)

|  | Вид документации | Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) |
| --- | --- | --- |
|  | Застройщик | Определяется договором о комплексном развитии территории жилой застройки (застройщик по договору) (привлечение субподрядчика (соисполнителя) допускается) |
|  | Основание для подготовки проекта | Договор о комплексном развитии территории жилой застройки |
|  | Нормативно-правовая база | -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Земельный кодекс Российской Федерации; -Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Тула, утвержденные решением постановлением администрации города Тулы от 11.05.2021 № 925; -СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96"; -Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 "Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах"; -СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций правила проектирования; -ГОСТ 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам"; -Положение о порядке создания, ведения и использования единой электронной топографической основы в городе Туле, утвержденное постановлением администрации города Тулы от 04.04.2014 №941; -Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; -Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» -Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их предоставления»; -Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.08.2020 № 433/пр -иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Тульской области, муниципального образования город Тула, нормативы, правила, регулирующие данное направление деятельности. |
|  | Исходные данные | Сбор исходных данных выполняется Застройщиком самостоятельно |
|  | Инженерные изыскания | Инженерные изыскания выполняются Застройщиком самостоятельно |
|  | Цель разработки проекта | В целях реализации постановления администрации города Тулы от 30.05.2024 № 252 «О комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Красина и Гончарова» |
|  | Границы и площадь территории проектирования | В соответствии с приложением 1 к настоящему договору |
|  | Состав проекта | В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации |
|  | Требования к материалам проекта, представляемым на проверку и утверждение | - Текстовые материалы на бумажном носителе в формате А4 (в 5 экз.) и в электронном виде в формате pdf, doc, docx (в 1 экз.). - Графические материалы на бумажном носителе (в 5 экз.) и на электронном носителе (диске) в форматах, предусмотренных Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.08.2020 № 433/пр (в 1 экз.) с привязкой в местной системе координат МСК 71.1, растровый документ с геопривязкой в формате tab в местной системе координат МСК 71.1, а также в формате mid/mif ( в 1 экз.). - Отсканированный образ должен обеспечить визуальную идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1 и представлять собой многостраничный документ в формате PDF, с разрешением 300 dpi. - Наименование электронного документа должно соответствовать наименованию документа на бумажном носителе. - Представленные электронные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. |

Приложение № 4

к договору о комплексном развитии территории

жилой застройки № ______ от __________

Перечень

жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность с указанием их площади, количества комнат и иных существенных характеристик, а также перечень жилых помещений, подлежащих изъятию (выкупу), с указанием их площади

| № п/п | Адрес жилого помещения в аварийном доме | Форма собственности | Жилая площадь жилого помещения (кв.м) | Общая площадь жилого помещения (для комнат с учетом доли в общем имуществе квартиры) (кв.м) | Тип помещения | Количество комнат | Необходимо предоставить собственнику/нанимателю за изымаемое жилое помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область, г. Тула, Зареченский район, улица Красина, д.78, кв.2 | Частная собственность | 25,9 | 45,40 | квартира | 2 | Благоустроенная двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 45,40 кв.м / выплата возмещения |
| 2 | Тульская область, г. Тула, Зареченский район, улица Красина, д.78, кв.3 | Частная собственность | 50,3 | 70,20 | квартира | 3 | Благоустроенная трехкомнатная квартира, общей площадью не менее 70,20 кв.м / выплата возмещения |
| 3 | Тульская область, г. Тула, Зареченский район, улица Красина, д.78, кв.4 | Частная собственность | 26,2 | 46,30 | квартира | 2 | Благоустроенная двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 46,30 кв.м / выплата возмещения |
| 4 | Тульская область, г. Тула, Зареченский район, улица Красина, д.78, кв.5 | Частная долевая собственность | 27,6 | 47,10 | квартира | 2 | Благоустроенная двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 47,10 кв.м / выплата возмещения |
| 5 | Тульская область, г. Тула, Зареченский район, улица Красина, д.78, кв.6 | Муниципальная собственность | 34,7 | 49,38 | комната | 2 | Благоустроенная двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 49,38 кв.м |
| 6 | Тульская область, г. Тула, Зареченский район, улица Красина, д.78, кв.7 | Частная долевая собственность | 21,9 | 45,80 | квартира | 2 | Благоустроенная двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 45,80 кв.м / выплата возмещения |
| 7 | Тульская область, г. Тула, Зареченский район, улица Красина, д.78, кв.8 | Муниципальная собственность | 49,3 | 68,20 | квартира | 3 | Благоустроенная трехкомнатная квартира, общей площадью не менее 68,20 кв.м |
|  | Итого |  | 235,9 | 372,38 |  |  |  |

Приложение № 5

к договору о комплексном развитии территории

жилой застройки № ______ от __________

Перечень

видов работ по благоустройству территории, в том числе озеленению

1. Благоустройство включает в себя следующие виды работ:

1) разработка проекта благоустройства, в соответствии разработанным проектом планировки территории (в составе с проектом межевания территории) (Приложение № 3 к Договору);

2) повышение эксплуатационных характеристик территории, включающее:

- обеспечение устройства тротуара и площадок, из твердых покрытий (тротуарная плитка);

- организацию стока поверхностных вод с покрытий тротуаров и площадок;

- устройство наружного освещения;

3) улучшение экологических характеристик территории и мероприятия по озеленению, включающее:

- реконструкцию существующих насаждений и удаление сухостойных деревьев;

- устройство газонов;

4) размещение малых архитектурных форм, установка лавок и урн;

5) создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения, состоящее:

- устройство пандусов и поручней;

- устройство пониженного бортового камня.

График благоустройства

| № п/п | Объект благоустройства и его местонахождение | Наименование выполняемых работ | Исполнитель | Срок завершения | Перечень элементов благоустройства, передаваемых в муниципальную собственность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 6

к договору о комплексном развитии территории

жилой застройки № ______ от __________

Перечень мероприятий ЦО №7

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рельсовая система с софитом | 3 |
| 2 | Интерактивная панель | 3 |
| 3 | Принтер | 3 |
| 4 | Ноутбук с ПО учителя | 3 |
| 5 | Стул ученический + учителя | 99 |
| 6 | Стол ученический+учителя | 51 |
| 7 | Краска экстропрочная с колеровкой (9 л) | 18 |
| 8 | Штукатурка гипсовая (30 кг) | 18 |
| 9 | Линолеум коммерческий ширина 3 м | 450 |
| 10 | Плинтус пластиковый 60 мм (90 м) | 108 |
| 11 | Потолок "Амстронг" | 450 |
| 12 | Светильник "Амстронг" светодиодный встраиваемый | 108 |
| 13 | Радиатор биметаллический 10-секционный В-500 | 36 |
| 14 | Монтажный комплект для радиаторов | 36 |
| 15 | Работы 10% | 3 |
| 16 | Стол в столовую | 6 |
| 17 | Стулья пластиковые в столовую | 60 |
| 18 | Шкаф для одежды | 30 |
| 19 | Вешалки в раздевалки (на 18 мест) | 4 |
| 20 | Водонагреватель накопительный | 1 |
| 22 | Пластиковые перегородки для обустройства пространства в раздевалке и коридоре | 2 |