Приложение

к распоряжению

администрации города Тулы

от ________________ № _______

- План

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод

на территории муниципального образования город Тула в 2025 году

| №№ пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уточнение прогнозируемых участков подтопления в период пропуска весенних паводковых вод на территории муниципального образования город Тула. | до 10.02.2025 | Главные управления администрации города Тулы по территориальным округам, МУ «ЦГЗСР г. Тулы» |  |
| 2 | Уточнение данных по районам возможного подтопления: - количества населенных пунктов, попадающих в зону подтопления; - количества домов и численности населения по населенным пунктам (в том числе детей), попадающих в зону возможного подтопления; - численности населения, подлежащего эвакуации в случае подтопления, в том числе детей; - количества населенных пунктов с нарушением транспортного сообщения, количества населения в данных населенных пунктах, в том числе детей; - количества промышленных объектов, попадающих в зону подтопления; - протяженности железных и автомобильных дорог, линий электропередач, линий коммуникаций и связи, которые могут оказаться в зоне подтопления; - количества мостов и переездов, которые могут быть затоплены или повреждены в период прохождения паводковых вод. | до 10.02.2025 | Главные управления администрации города Тулы по территориальным округам, МУ «ЦГЗСР г. Тулы». |  |
| 3 | Проведение совещания совместно с представителями объектов экономики, главных управлений администрации города Тулы по территориальным округам, управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы по вопросу безаварийного пропуска весенних паводковых вод и создания комиссий по организованному пропуску паводковых вод в организациях, попадающих в зону подтопления. Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке и проведению пропуска весенних паводковых вод предприятиями и организациями попадающих в зону подтопления (затопления). | до 18.02.2025 | МУ «ЦГЗСР г. Тулы», предприятия, организации, учреждения г. Тулы. |  |
| 4 | Доведение прогноза возможной паводковой обстановки на территории муниципального образования город Тула в текущем году до комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Тула. | по получению | Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по согласованию), МУ «ЦГЗСР г. Тулы» |  |
| 5 | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Тула и организаций по вопросам подготовки и обеспечения безаварийного пропуска весенних паводковых вод (при необходимости). | до 15.02.2025 | Председатель КЧС и ОПБ МО г. Тула |  |
| 6 | Организация практической подготовки личного состава поисково-спасательной службы МУ «ЦГЗСР г. Тулы» и подготовка штатных плавательных средств, спасательного оборудования к проведению спасательных работ в условиях весеннего половодья. | до 20.02.2025 | МУ «ЦГЗСР г. Тулы» |  |
| 7 | Обследование состояние мерных линеек на постах наблюдения: н.п. Нижние Присады, н.п. Берники, н.п. Прилепские Выселки, на р. Воронка, на р. Упа. | до 20.02.2025 | МУ «ЦГЗСР г. Тулы», Главные управления администрации города Тулы по территориальным округам |  |
| 8 | Определение и организация мест сбора, размещения и питания эвакуируемого населения в случае подтопления населенных пунктов. | до 20.02.2025 | Главные управления администрации города Тулы по территориальным округам, управления экономического развития администрации города Тулы, управления культуры и туризма администрации города Тулы, руководители организаций на базе которых организованы ПВР. |  |
| 9 | Организация выделения транспорта для доставки пострадавшего населения из зоны подтопления в места временного размещения. | в течение паводкового периода | Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, МКП «Тулгорэлектротранс» |  |
| 10 | Расчет потребности сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по безаварийному пропуску паводковых вод, определение мест их дислокации. | до 14.02.2025 | МУ «ЦГЗСР г. Тулы», |  |
| 11 | Проведение смотра готовности сил и средств муниципального звена Тульской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья. | до 20.02.2025 | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы, МУ «ЦГЗСР г. Тулы», МКП «Тулагорсвет», МКП «Тулгорэлектротранс», МКУ «Сервисный центр города Тулы», АО «Тулагорводоканал», АО «Тульские городские электрические сети», АО «Тулагоргаз», АО «Тулатеплосеть» (по согласованию) |  |
| 12 | Проведение тактико-специального учения по теме: «Действия сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по проведению аварийно-спасательных работ в период весеннего половодья». | до 20.02.2025 | МУ «ЦГЗСР г. Тулы», |  |
| 13 | Обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально значимых объектов. | до 20.02.2025 | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы, МУ «ЦГЗСР г. Тулы», Ресурсоснабжающие организации |  |
| 14 | Подготовка подразделений по обеспечению бесперебойного функционирования в период весеннего паводка инженерных сетей и сооружений, связанных с обслуживанием жилищного фонда и транспорта, объектов коммунально-бытового назначения, медицинских учреждений и других потребителей города. | до 20.02.2025 | МКП «Тулагорсвет», МКП «Тулгорэлектротранс», МКУ «Сервисный центр города Тулы», АО «Тулагорводоканал», АО «Тульские городские электрические сети», АО «Тулагоргаз», АО «Тулатеплосеть». |  |
| 15 | Сбор и обобщение информации о создании материально-технических резервов на предприятиях и в организациях, попадающих в зону подтопления. | до 20.02.2025 | МУ «ЦГЗСР г. Тулы» |  |
| 16 | Проведение совещания с участием председателей уличных комитетов, сельских старост населённых пунктов о порядке действия населения во время подтопления, организация взаимодействия с сельскими старостами населенных пунктов, попадающих в зону подтопления. | до 20.02.2025, в течение паводкового периода | Главные управления администрации города Тулы по территориальным округам, МУ «ЦГЗСР г. Тулы» |  |
| 17 | Проведение адресной работы с населением, проживающим в зонах возможного подтопления, особенно с одинокими, престарелыми людьми, а также с многодетными семьями, закрепление за ними, при необходимости, социальных работников (граждан) для оказания помощи, вручение памяток населению по действиям во время паводка | до 20.02.2025, в течение паводкового периода | Главные управления администрации города Тулы по территориальным округам |  |
| 18 | Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления (подтопления) автодорог и искусственных сооружений, а также возможных объездных маршрутах. Подготовка речевых обращений на передачу сигнала оповещения о возможном подтоплении и о порядке действия населения. Организация работы СМИ по достоверному информированию населения о прогнозе и прохождении весеннего половодья. | в течение паводкового периода | Главные управления администрации города Тулы по территориальным округам, Отдел по взаимодействию со СМИ администрации города Тулы, МУ «ЦГЗСР г. Тулы» |  |
| 19 | Проведение обследования гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. | до 22.02.2025, в течение паводкового периода | Главные управления администрации города Тулы по территориальным округам, МУ «ЦГЗСР г. Тулы» |  |
| 20 | Организация расчистки заторных участков на водных объектах города с целью минимизации последствий возможных подтоплений территорий и объектов. | до 22.02.2025, в течение паводкового периода | МУ «ЦГЗСР г. Тулы», Главные управления администрации города Тулы по территориальным округам |  |
| 21 | Взаимодействие с руководителями организаций оптовой торговли по созданию достаточных запасов материально-технических ресурсов, в том числе продовольствия, воды, медикаментов, предметов первой необходимости, строительных материалов, топлива, ГСМ, определение мест их размещения в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период пропуска паводковых вод. | до 20.02.2025, в течение паводкового периода | Управление экономического развития администрации города Тулы, Главные управления администрации города Тулы по территориальным округам |  |
| 22 | Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможного подтопления и принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения. | с 20.02.2025, в течение паводкового периода | Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы |  |
| 23 | Оперативное принятие мер по ограничению движения транспорта и пешеходов по подтопляемым искусственным сооружениям с установкой технических средств и запрещающих знаков. | в течение паводкового периода | Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы |  |
| 24 | Принятие мер по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств и движения пешеходов по объездным дорогам в районах подтопляемых искусственных сооружений. Обозначение путей объезда и мест подтопления соответствующими знаками. | в течение паводкового периода | Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы |  |
| 25 | Организация работ по расчистке входных и выходных отверстий лотков труб и русел малых мостов от снега и льда на полную ширину отверстий. | до 20.02.2025, в течение паводкового периода | Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы |  |
| 26 | Проверка работоспособности, а при необходимости, организация ремонта водооткачивающих насосов на дамбе в районе железнодорожного моста через р. Упа; - подключение насосов к электроэнергии (в районе железнодорожного моста через р. Упа, пересечения улиц Курковая – Набережная Дрейера, Ствольная - Набережная Дрейера); - обеспечение работоспособности насосов во время прохождения паводка. Проверка работоспособности щиберов ливневой канализации в камере выпуска на пересечении улиц Ствольная - Набережная Дрейера, Курковая – Набережная Дрейера; - выполнение работ по открытию и закрытию шиберов ливневой канализации в камере выпуска; - создание запаса мешков с песком и их доставка к камерам выпуска; - организация и выполнение работ по откачки воды из камер выпуска. | до 20.02.2025, в течение паводкового периода | Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы |  |
| 27 | Организация круглосуточного дежурства по контролю за работой насосного и шиберного оборудования. | в течение паводкового периода | Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы |  |
| 28 | Организация работ по расчистке подъездной дороги к водооткачивающим насосам (тупик ул. Набережная Дрейера у железнодорожного моста) | до 10.02.2025 | Главное управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу |  |
| 29 | Приведение в готовность ливневых канализаций к пропуску паводковых вод на участках подтопления. Организация работ по их прочистке. | до 20.02.2025, в течение паводкового периода | Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы |  |
| 30 | Организация очистки открытых ливневых кюветов и водопропускной трубы по адресам: - вдоль ул. Литейная, 121-129; - вдоль стены предприятия ООО «Отдел-строй» (ул. Литейная, 133); - вдоль забора троллейбусного депо; - вдоль частных домовладений по ул. Арсенальная, 195-201; - в районе ООО «Мебель-массив». | до 20.02.2025, в течение паводкового периода | Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу |  |
| 31 | Организация прочистки переливных устройств каскада прудов в ЦПКиО им. П.П. Белоусова от мусора, грязи и льда. | до 20.02.2025 | ГУ ТО «Тульские парки» (по согласованию), главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу |  |
| 32 | Организация круглосуточного дежурства спасателей в районе н.п. Нижние Присады (при необходимости). Обеспечение питанием личного состава аварийных бригад (при необходимости). | в течение паводкового периода | МУ «ЦГЗСР г. Тулы», ГУ МЧС России по Тульской области (по согласованию) |  |
| 33 | Организация пунктов переправы населения в районе н. п. Нижние Присады и н.п. Прилепские Выселки (при необходимости) при критическом подъеме уровня воды в р. Упа. | в течение паводкового периода | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу, МУ «ЦГЗСР г. Тулы», ГУ МЧС России по Тульской области (по согласованию) |  |
| 34 | Проведение работ по закрытию задвижек на перегораживающих сооружениях на обводном канале Казанской Набережной (при подъеме уровня воды в р. Упа до 2м 40см). Организация работы по установке и подключению водооткачивающих насосов при угрозе подтопления инфраструктуры Казанской Набережной. Обеспечение круглосуточного дежурства по контролю за работой насосного оборудования. | в течение паводкового периода | МУ «ЦГЗСР г. Тулы», МКП «Тулагорсвет», МКУ «Сервисный центр города Тулы» |  |
| 35 | Проведение обследования и необходимого ремонта сетей уличного освещения в местах возможного подтопления. В случае необходимости предусмотреть установку дополнительных светильников. | до 20.02.2025 в течение паводкового периода | МКП «Тулагорсвет» |  |
| 36 | Организация круглосуточного дежурства оперативной группы МУ «ЦГЗСР г. Тулы» на период паводка, ежедневный объезд участков, которым угрожает подтопление, осуществление контроля за прохождением паводка. | в течение паводкового периода | МУ «ЦГЗСР г. Тулы» |  |
| 37 | Организация учебного процесса в образовательных учреждениях, расположенных в населенных пунктах, в которых возможно нарушение транспортного сообщения, с учетом обеспечения безопасности обучающихся и педагогов. Проведение занятий по безопасности поведения на водоемах и реках в период весеннего половодья. | в течение паводкового периода | Управление образования администрации города Тулы |  |
| 38 | Организация снижения уровня воды до начала таяния снега в водохранилище Щекинской ГРЭС, водохранилища АО «КМЗ» с представлением плана-графика в МУ «ЦГЗСР г. Тулы». Организация взаимодействия с диспетчерской службой водохранилищ: Щекинская ГРЭС, АО «КМЗ», по доведению оперативной информации до ЕДДС г. Тулы о количестве сбрасываемой воды в р. Упа и р. Воронка с началом паводка. | в соответствии с обстановкой | Руководитель предприятия, отдел водных ресурсов по Тульской области Московского-Окского бассейнового водного управления (по согласованию), ГУ МЧС России по Тульской области(по согласованию), МУ «ЦГЗСР г. Тулы» |  |
| 39 | Обеспечение охраны общественного порядка, беспрепятственного ввода сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области в районы подтопления. | в течение паводкового периода | УМВД по городу Туле (по согласованию) |  |
| 40 | - Доклады главе администрации города Тулы о выполнении плана мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод на территории муниципального образования город Тула в 2025 году (через МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»). | до 20.02.2025 | Исполнители плана, МУ «ЦГЗСР г. Тулы» |  |
| 41 | Доклад о выполнении мероприятий и готовности муниципального образования город Тула к безаварийному пропуску паводковых вод в ГУ МЧС России по Тульской области, в министерство по региональной безопасности Тульской области. | до 22.02.2025 | МУ «ЦГЗСР г. Тулы» |  |
| 42 | Представление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке через ЕДДС г. Тулы в ГУ МЧС России по Тульской области через ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области». Осуществление мониторинга паводковой обстановки на основании получаемых данных. | ежедневно с 6.00 до 9.00 в течение паводкового периода | ЕДДС г. Тулы |  |