**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 12 июня 2023 года по 18 июня 2023 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью 641,13 м2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | |
|  | ул. Карпова/ 16-й Октябрьский проезд | 29 |
|  | Оружейный пер., д.13 | 10 |
|  | ул. Максимовского, д.15 | 39 |
|  | 16-й Октябрьский проезд (ИДН) | 49 |
|  | ул. К.Паустовского | 20,5 |
|  | участок дороги от д. 100 по ул. Кутузова до д.70к1 по ул. Металлургов | 156,04 |
|  | п. Южный, ул. Автомобилистов, д.23 | 4 |
|  | п. Южный, ул. Шахтерский пр-д | 41 |
|  | ул. Агеева, д.20в | 27 |
|  | ул. Оружейная/ ул. Мира | 1 |
|  | ул. Агеева | 17,5 |
|  | ул. Тимирязева | 3 |
|  | ул. Ложевая/ ул. Марата | 2 |
|  | Тупик реки Воронки | 202,59 |
| **ямочный ремонт БЦМ** | | |
|  | ул. Хворостухина, д.25 | 5 |
|  | переезд ул.Кирова/ул. Хворостухина | 7 |
|  | п. Ленинский, ул. Мичурина | 27,5 |
|  | **Итого:** | **641,13** |

Всего, с начала 2023 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **56 176,79 м2**. Из нее **25 950,81 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **30 066,98 м2** горячей асфальтобетонной смесью;   
**159 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.