**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 04 сентября 2023 года по 10 сентября 2023 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **1744,43** м2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | |
|  | ул. Шмидта (от ул. Трудовая до уд. Пушкина) | 256,57 |
|  | ул. Пороховая (от ул. Пузакова до ул. М. Горького) | 122,76 |
|  | ул. Восточных обход | 11,5 |
|  | ул. 1-я Хомутовка | 10 |
|  | ул. Коминтерна | 2 |
|  | ул. Октябрьская, д. 1 (Зареченский мост) | 3 |
|  | ул. Кутузова, д. 15Б | 7 |
|  | ул. 1-й Лихвинский проезд | 21 |
|  | ул. 1-й Лихвинский проезд | 27 |
|  | ул. Марата, д. 192 | 18 |
|  | ул. Марата (вдоль трамвайных путей) | 8 |
|  | ул. Немцова | 211,32 |
|  | ул. Дементьева (от ул. Немцова до ул. Кутузова) | 48,16 |
|  | ул. Загородный проезд | 186,29 |
|  | ул. Ф. Энгельса | 9 |
|  | ул. Калужское шоссе | 11 |
|  | ул. Ложевая/Марата | 3 |
|  | ул. Марата, д. 192 | 13 |
|  | ул. Р. Зорге (от ул. Немцова до ул. Баженова) | 129,25 |
|  | ул. Новомосковская, д. 9А | 102,1 |
|  | ул. 18-й проезд Мясного | 5 |
|  | ул. Воздухофлотская | 2 |
|  | ул. Кирова/Плеханова | 34 |
|  | ул. Марата, д. 192 | 22 |
|  | ул. Приупская, д. 9Б | 206,48 |
|  | ул. Марата, д. 192 | 23 |
|  | ул. Халтурина, д. 6 | 4 |
|  | ул. Вересаева, д. 10 | 2 |
|  | ул. Литейная, д. 30 | 13 |
|  | ул. пр. Ленина, д. 50 | 8 |
|  | ул. Кирова/Плеханова | 15 |
| **ямочный ремонт БЦМ** | | |
|  | ул. 1-й Лихвинский проезд (Китаевский проезд)) | 11 |
|  | ул. Михеева, д. 13/15 | 29 |
|  | ул. Калужское шоссе | 15 |
|  | ул. Михеева, д. 13-15 | 13 |
|  | п. Октябрьский, 18-й проезд | 10 |
|  | ул. 18-й проезд, пос. Октябрьский | 16 |
|  | ул. Кауля | 14 |
|  | ул. Щекинское шоссе | 7 |
|  | ул. Калужское шоссе | 15 |
|  | ул. Советская (от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции) | 3 |
|  | п. Северный, ул. Центральная | 30 |
|  | п. Северный, ул. Еловая | 13 |
|  | п. Северный, Еловой проезд | 12 |
|  | с. Алешня | 22 |
|  | **Итого:** | **1744,43** |

Всего, с начала 2023 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **100 057,54 м2**. Из нее **26288,03 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **72 339,97 м2** горячей асфальтобетонной смесью;   
**1 429,5 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.