**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 16 октября 2023 года по 22 октября 2023 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **820,38** м2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | |
|  | ул. Новомедвенский проезд | 25 |
|  | ул. Калужское шоссе | 15 |
|  | ул. проезд Академика Павлова (от д. 13 проезда Академика Павлова до ул. Мезенцева) | 532,38 |
|  | ул. Кирова (ремонт ИДН) | 20 |
|  | ул. Агеева | 2 |
|  | ул. пр. Ленина/Л. Толстого | 1 |
|  | ул. Курковая, д. 30 | 4 |
|  | ул. Демонстрации, д. 34 | 19 |
|  | ул. Бондаренко, д. 7 | 10 |
|  | ул. пр. Ленина, д. 113 | 4 |
|  | ул. Халтурина | 3 |
|  | ул. Кирова | 15 |
|  | ул. Асфальтовая | 81 |
|  | ул. Кирова | 8 |
|  | ул. Осиновая гора | 15 |
|  | ул. Путейская, д. 15 | 5 |
|  | ул. Тихмянова | 23 |
|  | ул. Путейская | 28 |
|  | ул. Курковая, д. 30 | 8 |
|  | ул. Болдина, д. 101 | 2 |
| **ямочный ремонт БЦМ** | | |
|  | **Итого:** | **820,38** |

Всего, с начала 2023 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **104 570,96 м2**. Из нее **26288,03 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **76 127,39 м2** горячей асфальтобетонной смесью;   
**2 155,5 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.