Управление градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы

ПРИКАЗ

« 28 »    декабря   2024  года	                                                 № пр/УГиА-62

О внесении изменения в приказ

управления градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы

от  14.03.2024  № пр/УГиА-13

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 12.12.2019 
№ 4424 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие градостроительной деятельности 
на территории  муниципального образования город Тула» приказываю:

- Внести в приказ управления градостроительства 
и архитектуры администрации города Тулы от  14.03.2024  № пр/УГиА-13 «Об утверждении паспортов иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) и  комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Тула» следующее изменение:

- приложения 1 - 9 к приказу изложить в новой редакции (приложение)

- 2. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления

градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы	                                                         Макарова Е.В.

Приложение

к приказу управления

градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы

от _________________ № ____

Приложение 1

к приказу управления

градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы

от 14.03.2024 № пр/УГиА-13

Паспорт

иных направлений деятельности, отвечающих критериям

проектной деятельности (ведомственные проекты)

«Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных

на инфраструктурное обустройство территорий для льготных

категорий граждан»

| Ответственный исполнитель | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Срок реализации | 2022 - 2027 годы |  |
| Задачи иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Тула |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2022 | 21 522,2 |
|  | 2023 | 86 830,4 |
|  | 2024 | 26 536,3 |
|  | 2025 | 87 544,5 |
|  | 2026 | 128 918,4 |
|  | 2027 | 1 785 880,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для бесплатного предоставления льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Тула |  |

- Показатели иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности

- (ведомственные проекты)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 10. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. «Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий для льготных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий, земельные участки на которых планируются к предоставлению в собственность льготным категориям граждан | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Решение о подготовке и реализации инвестиций в форме капитальных вложений; | ежегодно | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 10.2 | Наличие разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Проектная документация; Заключение государственной экспертизы | ежегодно | - | - | - | 3 | 4 | - | - |

- 3. План реализации иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности

- (ведомственные проекты) в 2024 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 10. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |  |  |  |  |  |
| 02. «Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий для льготных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 02.1 Разработка проектной документации в целях дальнейшего инфраструктурного обустройства территорий для льготных категорий граждан | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий и возможностей для устройства инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для бесплатного предоставления льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Тула | Заключение государственной экспертизы |

___________________________

Приложение 2

к приказу управления

градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы

от 14.03.2024 № пр/УГиА-13

Паспорт

иных направлений деятельности, отвечающих критериям

проектной деятельности (ведомственные проекты)

«Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула»

| Ответственный исполнитель | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Срок реализации | 2022 - 2027 годы |  |
| Задачи иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) | Содействие развитию систем и объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2022 | 62 768,8 |
|  | 2023 | 253 018,2 |
|  | 2024 | 149 944,9 |
|  | 2025 | 161 963,5 |
|  | 2026 | 8 600,0 |
|  | 2027 | 1 069 591,1 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение реализации мероприятий по развитию систем и объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула |  |

- Показатели Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности

- (ведомственные проекты):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 11. Содействие развитию систем и объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых проводятся работы по строительству, модернизации и реконструкции | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Решение о подготовке и реализации инвестиций в форме капитальных вложений; | ежегодно | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1 | 5 |
| 11.2 | Количество объектов газоснабжения, в отношении которых проводятся работы по строительству | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Решение о подготовке и реализации инвестиций в форме капитальных вложений; | ежегодно | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 11.3 | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Акт выполненных работ | ежегодно | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| 11.4 | Наличие разработанной проектно-сметной документации | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Проектная документация | ежегодно | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 11.5 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Заключение государственной экспертизы | ежегодно | - | - | - | 2 | 4 | - | - |

- 3. План реализации иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности

- (ведомственные проекты) в 2024 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 11. Содействие развитию систем и объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |  |  |  |  |  |
| 03. «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |
| 03.1 Разработка проектной документации в целях дальнейшего развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий и возможностей для развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула | Заключение государственной экспертизы |
| 03.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула | Акт выполненных работ |

___________________________________

Приложение 3

к приказу управления

градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы

от 14.03.2024 № пр/УГиА-13

Паспорт

иных направлений деятельности, отвечающих критериям

проектной деятельности (ведомственные проекты)

«Строительство  и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры              на территории муниципального образования город Тула»

| Ответственный исполнитель | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы |  |
| Срок реализации | 2022 - 2027 годы |  |
| Задачи иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) | Содействие развитию транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2022 | 230 633,6 |
|  | 2023 | 213 223,0 |
|  | 2024 | 632 985,1 |
|  | 2025 | 414 494,2 |
|  | 2026 | 626 068,5 |
|  | 2027 | 13 887 826,3 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования город Тула |  |

- Показатели иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности

- (ведомственные проекты):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 12. Содействие развитию транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество объектов транспортной инфраструктуры, в отношении которых проводятся работы по строительству и реконструкции | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы; Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы | Решение о подготовке и реализации инвестиций в форме капитальных вложений; | ежегодно | 8 | 9 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 12.2 | Проектно-сметная документация, получившая положи-тельное заключение государственной экспертизы | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Соглашение от 07.07.2023 №85; Заключение государстве-ной экспертизы | ежегодно | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 12.3 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Доп. соглашение от 2.12.2024 № 2 к соглашению от 04.10.2023 № 96 | ежегодно | - | - | - | - | 1,12641 | - | - |

- 3. План реализации иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности

- (ведомственные проекты) в 2024 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 12. Содействие развитию транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |  |  |  |  |  |
| 04. «Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |
| 04.1 Разработка проектной документации в целях дальнейшего развития объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы; Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий и возможностей для развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Тула | Заключение государственной экспертизы |

__________________________________

Приложение 4

к приказу управления

градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы

от 14.03.2024 № пр/УГиА-13

Паспорт

иных направлений деятельности, отвечающих критериям

проектной деятельности (ведомственные проекты)

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт производственных объектов на территории муниципального образования город Тула»

| Ответственный исполнитель | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Срок реализации | 2023 - 2024 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Создание условий для надлежащего хранения и поддержания работоспособности автобусного парка |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 15 655,6 |
|  | 2024 | 112,4 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Создание условий для надлежащего хранения и поддержания работоспособности автобусного парка |  |

- Показатели иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности

- (ведомственные проекты):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 13. Обеспечение надлежащего хранения и поддержания работоспособности автобусного парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт производственных объектов на территории муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Количество производственных объектов, в отношении которых проводятся работы по строительству, модернизации и капитальному ремонту | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Решение о подготовке и реализации инвестиций в форме капитальных вложений; | ежегодно | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - |

- 3. План реализации иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности

- (ведомственные проекты) в 2024 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 13. Обеспечение надлежащего хранения и поддержания работоспособности автобусного парка |  |  |  |  |  |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |  |  |  |  |  |
| - «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт производственных объектов на территории муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |
| 05.1 Внесение изменений в документацию по проекту межевания территории | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий и возможностей для размещения парка муниципальных автотранспортных средств (выполнены работы по увеличению площади земельного участка под строительство объекта) |  |

________________________________

Приложение 5

к приказу управления

градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы

от 14.03.2024 № пр/УГиА-13

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Разработка градостроительной и землеустроительной документации»

| Ответственный исполнитель | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Срок реализации | 2022 – 2024 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Осуществление территориального планирования, градостроительного зонирования планировки территорий в муниципальном образовании город Тула |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2022 | 2 947,0 |
|  | 2023 | 8 550,0 |
|  | 2024 | 1 185,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Наличие актуальных нормативно-правовых актов и иных документов, регулирующих градостроительную деятельность на территории муниципального образования город Тула; |  |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 14. Осуществление территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий в муниципальном образовании город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессного мероприятия 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Разработка градостроительной и землеустроительной документации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Наличие актуальных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования город Тула, соответствующих федеральному и региональному законодательству | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Формула расчета значения показателя: Р= 1, где: 1 – наличие актуальных документов территориального планирования и градостроитель-ного зонирования муниципального образования город Тула, соответст-вующих федеральному и региональному законодательству; 0 – отсутствие актуальных документов территориального планирования и градостроитель-ного зонирования муниципального образования город Тула, соответствующих федеральному и региональному законодательству | ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

- 3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 14. Осуществление территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий в муниципальном образовании город Тула |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 01 |  |  |  |  |  |
| «Разработка градостроительной и землеустроительной документации» |  |  |  |  |  |
| 01.1 Подготовка документации по планировке территории муниципального образования город Тула | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение устойчивого развития территории, в том числе выделение элементов планировочной структуры территории, установление границ земельных участков и определения параметров застройки территории и характеристик развития систем транспортного обслуживания, социального и инженерно-технического обеспечения, необходимых для ее развития | Документ о приемке |

______________________________________

Приложение 6

к приказу управления

градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы

от 14.03.2024 № пр/УГиА-13

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Капитальный ремонт образовательных организаций, объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных объектов»

| Ответственный исполнитель | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Срок реализации | 2022 - 2023 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных объектов на территории муниципального образования город Тула |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2022 | 22 458,9 |
|  | 2023 | 13 696,8 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Своевременное и качественное выполнение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных объектов на территории муниципального образования город Тула |  |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 15. Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных объектов на территории муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессного мероприятия 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Капитальный ремонт образовательных организаций, объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Количество объектов образования, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов для занятий физической культурой и спортом, в отношении которых проводятся работы по капитальному ремонту | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Проектно-сметная документация, Сметная документация на проведение ремонтных работ; | ежегодно | - | 2 | 1 | - | - | - | - |

- 3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача n |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента n |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат), контрольная точка n |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |

___________________________________

Приложение 7

к приказу управления

градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы

от 14.03.2024 № пр/УГиА-13

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Развитие инфраструктуры образовательных организаций»

| Ответственный исполнитель | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Срок реализации | 2022 год |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций на территории муниципального образования город Тула |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2022 | 25 842,6 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Своевременное и качественное выполнение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций на территории муниципального образования город Тула |  |

- Показатели комплекса процессных мероприятия

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 16. Обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессного мероприятия 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие инфраструктуры образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | Ед. | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Соглашение от 25.03.2021 г. № 70701000-1-2020-007/7, Соглашение от 28.01.2022 г. № 2-БЗ | ежегодно | 1 |  | 1 | - | - | - | - | - |

- 3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача n |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента n |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат), контрольная точка n |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |

____________________________________

Приложение 8

к приказу управления

градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы

от 14.03.2024 № пр/УГиА-13

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Выполнение управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере градостроительства, архитектуры                       и капитального строительства, координация деятельности                  подведомственных учреждений»

| Ответственный исполнитель | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Срок реализации | 2022 - 2026 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2022 | 37 966,6 |
|  | 2023 | 38 975,9 |
|  | 2024 | 46 982,3 |
|  | 2025 | 44 903,2 |
|  | 2026 | 46 605,2 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» не менее 90,0% |  |

- Показатели комплекса процессных мероприятия

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 17. Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессного мероприятия 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Выполнение управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере градостроительства, архитектуры и капитального строительства, координация деятельности подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Уровень ежегодного достижения показателей результативности и эффективности муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» | % | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Формула расчета значения показателя: /n Э V n 1 i i МП(Э)    , i МП(Э) Э - индекс, характеризую-щий степень достижения в отчетном периоде запланирован-ного значения i-го показателя муниципальной программы, %; n– количество показателей муниципальной программы, ед. | ежегодно | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | - |

- 3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 17. Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессного мероприятия 04 |  |  |  |  |  |
| «Выполнение управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере градостроительства, архитектуры и капитального строительства, координация деятельности подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 04.1 Исполнены расходы на обеспечение функций муниципальных органов (в т. ч. заработная плата, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по оплате труда работников управления градостроительства и архитектуры администрации города Тулы и обеспечению функций муниципальных органов (в т. ч. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Отчет о состоянии лицевого счета |

Начальник управления

градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы                                                                                                                                        Е.В. Макарова

Приложение 9

к приказу управления

градостроительства и архитектуры

администрации города Тулы

от 14.03.2024 № пр/УГиА-13

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных  управлению градостроительства и архитектуры  администрации города Тулы»

| Ответственный исполнитель | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители | - |  |
| Срок реализации | 2022 - 2026 годы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Участие в реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2022 | 51 662,3 |
|  | 2023 | 58 288,7 |
|  | 2024 | 56 305,8 |
|  | 2025 | 61 738,2 |
|  | 2026 | 63 884,3 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» |  |

- 2.	Показатели комплекса процессных мероприятия

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 18. Участие в реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессного мероприятия 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению градостроительства и архитектуры администрации города Тулы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Уровень ежегодного достижения показателей результативности и эффективности муниципальной программы, характеризующих деятельность муниципальных учреждений, подведомственных управлению | % | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | Формула расчета значения показателя: , - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланирован-ного значения i-го показателя муниципальной программы, %; n – количество показателей муниципальной Программы, характеризующих деятельность муниципальных учреждений, подведомствен-ных управлению градострои-тельства и архитектуры администрации города Тулы, ед. | ежегодно | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | - |

- 3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 18. Участие в реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессного мероприятия 05 |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению градостроительства и архитектуры администрации города Тулы» |  |  |  |  |  |
| 05.1 Исполнены расходы на обеспечение деятель-ности муниципальных учреждений, подве-домственных управлению градостроительства и архитектуры администра-ции города Тулы (в т. ч. заработная плата, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению градостроительства и архитектуры администрации города Тулы и обеспечению их функций (в т. ч. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Отчет о состоянии лицевого счета |

___________________________________