ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОКРУГУ

==========================================================

ПРИКАЗ

от «14  » 03                          2025г.                                 				  № 1/21-п

0 0 0 0 1 5

О внесении изменения в приказ от 15.03.2024

№ 1/15-п «Об утверждении паспортов комплексов

процессных мероприятий муниципальной

программы муниципального образования

город Тула «Благоустройство территории,

поддержание жизнедеятельности

и удовлетворение потребностей жителей

Центрального территориального округа

муниципального образования город Тула»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 21.01.2021 № 90 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ начальника главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу от 15.03.2024 № 1/15-п «Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула» следующие изменения:

Приложения  к приказу: 1 «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа»», 2 «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение проведения субботников на территории Центрального территориального округа»», 3 «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Центрального территориального округа, украшение территории округа»»,                       4  «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Центрального территориального округа», 5 «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий для жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»», 6 «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»»  изложить в новой редакции приложений  1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник главного управления

администрации города Тулы

по Центральному территориальному округу	   		   Д.А. Городничев

Приложение 1

к приказу главного управления

от _______________№_____

Приложение 1

к приказу главного управления

от 15.03.2024 № 1/15-п

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа»

| Ответственный исполнитель | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Выполнение комплекса работ по техническому и санитарному содержанию объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 14 890,2 |
|  | 2024 | 36 483,0 |
|  | 2025 | 32 450,0 |
|  | 2026 | 33 690,0 |
|  | 2027 | 34 950,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Создание благоприятных условий для проживания жителей на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула. |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа – источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по техническому и санитарному содержанию объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 01 «Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество предоставляемых точек свободного доступа к сети Wi-Fi в рамках цифровой трансформации городского хозяйства | ед. | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | акт выполненных работ/документ о приемке | ежегодно | 31 | 31 | - | - | - |
| 1.2 | Количество плоскостных сооружений на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула, приведенных в надлежащее состояние | ед. | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | акт выполненных работ/документ о приемке | ежегодно | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Отработанное время привлеченной специализированной техники для уборки территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула | час. | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | ведомственный отчет на отчетный период | ежегодно | 5 000 | - | - | - | - |
| 1.4 | Количество объектов монументального искусства (памятников, памятных знаков, мемориалов, братских захоронений и т.д.), расположенных на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула, приведенных в надлежащее состояние | ед. | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | акт выполненных работ/документ о приемке | ежеквартально | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Количество благоустроенных зон отдыха, расположенных на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула | ед. | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | акт выполненных работ/документ о приемке | ежеквартально | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 1.6 | Доля исполненных обращений граждан по вопросу санитарного содержания объектов благоустройства | % | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | ДЕЛО-WEB, Открытый регион, платформа обратной связи | ежегодно | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.7 | Площадь убранной территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула с привлечением специализированной техники и рабочей силы в течение отчетного периода (без учета кратности) | тыс. кв. м. | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | акт выполненных работ/документ о приемке | ежегодно | - | 2635,5 | 2 635,5 | 2 635,5 | 2 635,5 |
| 1.8 | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | акт выполненных работ/документ о приемке | ежеквартально | - | 1 | - | - | - |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель |  | Срок |  |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) |  | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по техническому и санитарному содержанию объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 01 «Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание благоприятных условий для проживания жителей на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Поддержание в соответствии с эстетическими нормами и санитарными правилами территории округа | Акт выполненных работ/Документ о приемке |  |

Начальник главного управления

администрации города Тулы

по Центральному территориальному округу									Д.А. Городничев

Приложение 2

к приказу главного управления

от _______________№_____

Приложение 2

к приказу главного управления

от 15.03.2024 № 1/15-п

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение проведения субботников на территории Центрального территориального округа»

| Ответственный исполнитель | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Выполнение комплекса работ по техническому и санитарному содержанию объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 300,0 |
|  | 2024 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Поддержание в соответствии с эстетическими нормами и санитарными правилами территории округа |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы) |  | Порядок формирования показателя (наименование документа – источника, формула расчета) |  | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по техническому и санитарному содержанию объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 02 «Обеспечение проведения субботников на территории Центрального территориального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Площадь территории Центрального территориального округа муниципального образования города Тула, приведенная в надлежащее состояние при проведении субботников | тыс. кв. м |  | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу |  | ведомственный отчет на отчетный период |  | ежегодно |  | 1200,0 | - | - | - | - |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  | Срок |  |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) |  | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по техническому и санитарному содержанию объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 02 «Обеспечение проведения субботников на территории Центрального территориального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | - |  | - | - | - |  |

Начальник главного управления

администрации города Тулы

по Центральному территориальному округу			  							 Д.А. Городничев

Приложение 3

к приказу главного управления

от _______________№_____

Приложение 3

к приказу главного управления

от 15.03.2024 № 1/15-п

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Центрального территориального округа, украшение территории округа»

| Ответственный исполнитель | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Выполнение комплекса работ по техническому и санитарному содержанию объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 1 000,0 |
|  | 2024 | 1 590,8 |
|  | 2025 | 693,0 |
|  | 2026 | 700,0 |
|  | 2027 | 700,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение праздничного облика Центрального территориального округа к праздничным датам |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Ответственный за достижение значений показателей |  | Порядок формирования показателя (наименование документа – источника, формула расчета) |  | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по техническому и санитарному содержанию объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 03 «Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Центрального территориального округа, украшение территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Количество замененных флагов (флаговых конструкций) для украшения Центрального территориального округа муниципального образования город Тула | ед. |  | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу |  | акт приемки-передачи/документ о приемке |  | ежеквартально |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 1.11 | Количество сложных праздничных конструкций, размещаемых на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула | шт. |  | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу |  | ведомственный отчет на отчетный период |  | ежегодно |  | 1 | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.12 | Количество искусственных новогодних елей, установленных на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула | ед. |  | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу |  | акт выполненных работ/документ о приемке |  | ежеквартально |  | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель |  | Срок |  |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) |  | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по техническому и санитарному содержанию объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 03 «Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Центрального территориального округа, украшение территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение праздничного облика Центрального территориального округа к праздничным датам |  | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Украшение территории округа | Акт приемки-передачи/ Акт выполненных работ/Документ о приемке |  |

Начальник главного управления

администрации города Тулы

по Центральному территориальному округу										Д.А. Городничев

Приложение 4

к приказу главного управления

от _______________№_____

Приложение 4

к приказу главного управления

от  15.03.2024 № 1/15-п

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Центрального территориального округа»

| Ответственный исполнитель | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Ликвидация (снос) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 8 900,0 |
|  | 2024 | 879,9 |
|  | 2025 | 2 629,3 |
|  | 2026 | 750,0 |
|  | 2027 | 630,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Улучшение внешнего вида территории Центрального территориального округа, предоставление возможности для строительства новых объектов |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей |  | Порядок формирования показателя (наименование документа – источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Задача 2. Ликвидация (снос) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 04 «Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Центрального территориального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество аварийных (непригодных для проживания) жилых домов и нежилых строений (сооружений) на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула, в отношении которых осуществляются мероприятия по ликвидации (сносу) | ед. | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | акт выполненных работ/документ о приемке |  | ежеквартально | 38 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| 2.2 | Площадь ликвидируемого аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула | кв.м. | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | акт выполненных работ/документ о приемке |  | ежеквартально | 8 647,1 | 557,9 | 870,0 |  | 870,0 | 870,0 |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель |  | Срок |  |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) |  | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Задача 2. Ликвидация (снос) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 04 «Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Центрального территориального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация (снос) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) |  | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Улучшение внешнего вида территории Центрального территориального округа, предоставление возможности для строительства новых объектов | Акт выполненных работ/документ о приемке |  |

Начальник главного управления

администрации города Тулы

по Центральному территориальному округу										Д.А. Городничев

Приложение 5

к приказу главного управления

от _______________№_____

Приложение 5

к приказу главного управления

от  15.03.2024 № 1/15-п

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий для жителей Центрального территориального округа»

| Ответственный исполнитель | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Организация и проведение мероприятий для жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 418,2 |
|  | 2024 | 680,4 |
|  | 2025 | 565,9 |
|  | 2026 | 527,8 |
|  | 2027 | 527,8 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Привлечение жителей Центрального территориального округа к общественной жизни округа и города, повышение культурного уровня населения |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы) |  | Порядок формирования показателя (наименование документа – источника, формула расчета) |  | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Задача 3. Организация и проведение мероприятий для жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 05 «Организация и проведение мероприятий для жителей Центрального территориального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество подготовленных и проведенных мероприятий для жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула | ед. |  | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу |  | Акт о списании ценных подарков, сувенирной продукции, иных материальных ценностей, предназначенных для целей награждения (дарения) |  | ежеквартально |  | 9 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 3. Организация и проведение мероприятий для жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 05 «Организация и проведение мероприятий для жителей Центрального территориального округа» |  |  |  |  |  |
| Привлечение жителей Центрального территориального округа к общественной жизни округа и города, повышение культурного уровня населения | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию: «Дня защитника Отечества»; Дня Победы (9 Мая); Дня памяти и скорби (22 июня); Дня обороны Тулы; - поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия; - поздравление председателей ТОС и старост с праздничными датами; - «День первоклассника»; - «День города-2025" - открытие Новогодних елок Центрального территориального округа; - Поздравление с Новым годом детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | Акт о списании ценных подарков, сувенирной продукции, иных материальных ценностей, предназначенных для целей награждения (дарения) |

Начальник главного управления

администрации города Тулы

по Центральному территориальному округу			  							Д.А. Городничев

Приложение 6

к приказу главного управления

от _______________№_____

Приложение 6

к приказу главного управления

от  15.03.2024 № 1/15-п

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула».

| Ответственный исполнитель | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула». |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 48 896,1 |
|  | 2024 | 61 796,2 |
|  | 2025 | 62 652,7 |
|  | 2026 | 65 484,7 |
|  | 2027 | 66 270,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула не менее 95% |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа – источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 4. Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 06 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула» | % | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | Формула расчета значения показателя: , - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го показателя муниципальной программы, %; n – количество показателей муниципальной программы, ед. | ежеквартально | 95 | 95 |  | 95 | 95 | 95 |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель |  | Срок |  |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) |  | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Задача 4. Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 06 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнены расходы на реализацию муниципальной программы (в т.ч. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |  | Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Исполнены расходы | Информация об исполнении бюджета по расходам МО город Тула |  |

Начальник главного управления

администрации города Тулы

по Центральному территориальному округу			  							Д.А. Городничев