**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 26 июня 2023 года по 02 июля 2023 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью 5348 м2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | |
|  | п. К.Гора, ул. Дронова | 41 |
|  | ул. К.Цеткина | 2 |
|  | 1-й Лихвинсий пр-д | 5 |
|  | ул. Каминского | 19 |
|  | ул. Советская/ул.Ф.Энгельса | 4 |
|  | ул. Луначарского | 51 |
|  | ул. Щегловская засека, д.17 | 9 |
|  | ул. Пробная | 5 |
|  | ул. Демонстрации, д.1А | 3 |
|  | Городской пер. | 3574 |
|  | ул. Столетова | 1635 |
|  | **Итого:** | **5348** |

Всего, с начала 2023 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **63 093,33 м2**. Из нее **25 950,81 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **36 963,52 м2** горячей асфальтобетонной смесью;   
**179 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.