**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 19 июня 2023 года по 25 июня 2023 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью 1568,54 м2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | |
|  | ул. Новомосковская | 8 |
|  | ул. Кауля | 36 |
|  | д. Харино | 8,2 |
|  | участок от ЦО №53, п.Иншинский, д.37 | 279,55 |
|  | ул. Ф.Энгельса, д.70 | 30 |
|  | пр-т Ленина, д.145 | 17 |
|  | ул. П.Алексеева | 117,85 |
|  | ул. Гоголевская/ул. С.Перовской | 16 |
|  | ул. Революции, д.35а | 4 |
|  | ул. Епифанская,д.33 | 9 |
|  | ул. Пролетарская, д.61 | 1 |
|  | ул. Кирова/ул. Хворостухина | 12 |
|  | Трамвайное депо | 49 |
|  | ул. Пролетарская | 13 |
|  | ул. Литейная | 3 |
|  | ул. Мосина | 5 |
|  | ул. Войкова | 8 |
|  | ул. Мира | 5 |
|  | ул. Тимирязева, д.95 | 576,94 |
|  | Денисовский переулок | 150 |
|  | ул. Плеханова | 51 |
|  | ул. Дульная/ул. Литейная | 3 |
|  | ул. Чехова | 37 |
|  | пр-т Ленина/ул. Жаворонкова | 1 |
|  | 4-й проезд Мясново | 3 |
|  | ул. Коминтерна/ул.Ф.Смирнова | 10 |
|  | ул.Гармонная | 6 |
|  | ул. Пролетарская | 6 |
|  | ул.1-я Лучевая (д.25 по ул. Серебровская) | 9 |
|  | ул. Радищева, д.12 | 4 |
|  | ул. 1-я Лучевая, 2а,2в | 11 |
|  | ул. 1-я Лучевая/ул.Джамбула | 1 |
|  | ул. Н.Неман/ ул. Галкина | 11 |
|  | Зареченский мост | 2 |
|  | ул. Доватора,д.2-д.4 | 45 |
| **ямочный ремонт БЦМ** | | |
|  | ул. Агеева | 3,5 |
|  | пр-т Ленина | 4 |
|  | ул. Тимирязева | 5 |
|  | д. Журавка | 7,5 |
|  | **Итого:** | **1568,54** |

Всего, с начала 2023 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **57 745,33 м2**. Из нее **25 950,81 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **31 615,52 м2** горячей асфальтобетонной смесью;   
**179 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.