О внесении изменения в постановление администрации города Тулы от 28.07.2017

№ 2400

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений   
в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства   
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций   
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды   
в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на основании Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Тулы   
от 28.07.2017 № 2400 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации города Тулы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает со дня официального опубликования.

Глава администрации

города Тулы И.И. Беспалов

Приложение

к постановлению администрации

города Тулы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к постановлению администрации

города Тулы

от 28.07.2017 № 2400

Муниципальная программа

муниципального образования город Тула

«Формирование современной городской среды»

(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город Тула

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по благоустройству администрации города Тулы | |
| Участники Программы | - | |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | - | |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Тула и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения | |
| Задачи Программы | 1. Реализация механизмов развития комфортной городской среды в муниципальном образовании город Тула;  2. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования город Тула | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации регионального проекта;  2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в рамках реализации регионального проекта;  3. Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации регионального проекта;  4. Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации регионального проекта;  5. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  6. Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;  7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;  8. Реализация муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства;  9. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды;  10. Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды;  11. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных лиц;  12. Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций;  13. Доля реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений;  14. Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России;  15. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;  16. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.  17.Количество благоустроенных общественных территорий;  18. Количество благоустроенных дворовых территорий;  19. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  20. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями;  21. Количество дворовых территорий, на которых проведена экспертиза. | |
| Срок реализации Программы | 2018 - 2030 годы | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Годы реализации | ВСЕГО  (тыс. руб.) |
| 2018 год | 266 662,0 |
| 2019 год | 256 817,3 |
| 2020 год | 170 891,6 |
| 2021 год | 164 162,0 |
| 2022 год | 273 592,4 |
| 2023 год | 128 804,2 |
| 2024 год | 142 830,1 |
| 2025 год | 2 856,6 |
| 2026 год | 2 856,6 |
| 2027 год | 0,0 |
| 2028 год | 0,0 |
| 2029 год | 0,0 |
| 2030 год | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В ходе реализации программы предусматривается повышение качества и комфорта городской среды, создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения за счет увеличения:  - доли благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий на 8,0%;  - количества установленных уличных осветительных приборов на общественных территориях на 160 ед.;  - охвата населения благоустроенными общественными территориями на 0,19 кв.м/чел.;  - доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 15,47%;  - количества благоустроенных дворовых территорий на 424 ед.;  - количества площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) на 64 ед;  - доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения на 40,5%. | |

1. Характеристика текущего состояния благоустройства в муниципальном образовании город Тула

Муниципальное образование город Тула состоит из 5 территориальных округов: Центральный, Пролетарский, Зареченский, Привокзальный и Советский.

Общая площадь территории муниципального образования город Тула составляет 1495,56 км², среднегодовая численность населения, согласно данным федеральной службы государственной статистике по Тульской области – 529, 77 тыс. человек.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования город Тула решением Тульской городской Думы от 31.01.2018 № 47/1156 утверждены Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула.

Правила устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоустройства территории муниципального образования город Тула (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Одним из главных приоритетов развития территории населенных пунктов является создание благоприятной среды для проживания и отдыха населения.

Стратегическое видение развития населенных пунктов определяется качеством городской среды.

Основные требования, предъявляемые к городской среде:

- наличие большого числа разнообразных многофункциональных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации жителей, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом;

- структурированность многофункциональных пространств в соответствии с многообразием интересов, возрастных и социальных групп жителей;

- организация системы элементов благоустройства;

- наличие интегрированных в городскую среду и доступных природных зон и зеленых объектов;

- совмещение многих функций в рамках одной городской территории;

- индивидуальный подход к определенным территориям города;

- разнообразие основных элементов формирования городской среды.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. Наиболее интенсивно жителями муниципального образования используются озелененные территории, на которых расположены детские игровые площадки, спортивные площадки, беседки для отдыха. Такими территориями могут являться как благоустроенные дворовые территории, так и скверы, бульвары.

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории города.

Мониторинг уровня благоустройства муниципального образования город Тула показал, что значительная часть многоквартирных домов требуют выполнения работ по благоустройству прилегающих к ним дворовых территорий.

В рамках реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды», «Формирование современной городской среды» в 2017 году выполнены работы по благоустройству на 163 придомовых территориях, 17 общественных территорий; в 2018 году благоустроено 77 объектов, которые включают 138 многоквартирных домов, 3 общественных территории; в 2019 году были выполнены работы по благоустройству 61 дворовой территории, которые включают 74 многоквартирных домов и 2 общественных территории; в 2020 году выполнены работы по благоустройству 61 дворовой территории, которые включают в себя 71 многоквартирный дом; в 2021 году выполнены работы по благоустройству 69 дворовых территорий, которые включают в себя 70 многоквартирных домов и 3 общественных территории; в 2022 году выполнены работы по благоустройству 77 многоквартирных домов и 3 общественных пространств, в 2023 году выполнены работы по благоустройству 42 многоквартирных домов и 9 общественных пространств.

В рамках вышеуказанных муниципальных программ предусмотрено трудовое участие граждан, направленное на помощь в выполнении работ по благоустройству, не требующую специальных навыков от жителей многоквартирных домов, на территории которых ведутся работы.

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании город Тула:

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченность твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) - 2240 территорий, площадью 9 155 312,00 кв.м;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 81,8 %;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Тула) – 59,5%;

- количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) – 77 площадок, площадью 1 200 357,00 кв.м;

- доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования город Тула – 27 %;

- количество общественных территорий (скверы, набережные и т.д.) – 130 ед.;

- доля и площадь благоустроенных общественных территорий (скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 92,0 % площадью 2 225 013,00 кв.м;

- доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (скверы, набережные и т.д.), от общего количества таких территорий – 8,0 % площадью 71 221,00 кв.м;

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – 4,06 кв.м/чел.;

- количество дворовых территорий и мест общего пользования, благоустроенных с принятием трудового участия граждан, организаций – 407 территорий.

Актуальность муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа) и необходимость ее реализации на территории муниципального образования город Тула обусловлены тем, что большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1960-1970 годах, ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном объеме.

Асфальтобетонное покрытие значительной части дворовых территорий требует ремонта. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автомобильного транспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит благоустроить облик муниципального образования город Тула, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей города.

Большинство общественных территорий также требует выполнения работ по ремонту или замене малых архитектурных форм, ремонту асфальтового, плиточного покрытия пешеходных дорожек и других элементов благоустройства.

На территории муниципального образования город Тула имеется большое количество общественных пространств, в том числе, образованных после сноса аварийных домов, которые нуждаются в кронировании великовозрастных и удалении сухостойных деревьев, ландшафтном озеленении, проложении пешеходных дорожек и установке арт-объектов.

2. Приоритеты реализуемой политики на территории муниципального образования город Тула, цели, задачи

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - [Конституции](consultantplus://offline/ref=7DE4564C6C3E3131F6C197F7A47EDC65997FAD42CFF642FC380FC859x8G) Российской Федерации.

Муниципальная программа является 2 этапом реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках данного проекта в 2017 году в муниципальном образовании город Тула реализована муниципальная программа муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды».

Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр, государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106   
«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; паспорта регионального проекта «Формирование современной городской среды», утвержденного протоколом №7 заседания Координационного совета по проектному управлению в органах исполнительной власти Тульской области от 11.12.2018, порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы утвержденного постановлением администрации города Тулы от 23.06.2017 № 1955, постановления администрации города Тулы от 30.08.2017 № 2795 «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора дворовых территорий и территорий общего пользования для выполнения работ по благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды».

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий   
к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования город Тула и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Реализация муниципальной программы позволит увеличить:

- доли благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий на 8,0 %;

- количества установленных уличных осветительных приборов на общественных территориях на 160 ед.;

- охвата населения благоустроенными общественными территориями на 0,19 кв.м/чел.;

- доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 15,47 %;

- количества благоустроенных дворовых территорий на 424 ед.;

- количества площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) на 64 ед.;

- доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения на 40,5%;

Задачами муниципальной программы являются:

1. Реализация механизмов развития комфортной городской среды в муниципальном образовании город Тула.

2. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования город Тула.

Программный метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2018 по 2030 годы.

4. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на уровне муниципального образования город Тула утверждены постановления администрации города Тулы: от 23.06.2017 № 1955 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды», от 17.07.2018 № 2532 «О создании муниципальных общественных комиссий по реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды», предусматривающее в том числе, формирование муниципальных общественных комиссий из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля   
за реализацией муниципальной программы. Общественный контроль   
за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, обсуждения дизайн-проектов, координации за ходом проведения   
и приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальных контрактов составляет три года.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием город Тула условий предоставления субсидий осуществляется министерством строительства   
и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области - главным распорядителем средств бюджета области.

5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки уровня решения задач муниципальной программы определены показатели (индикаторы), которые приведены в Приложении 1.

6. Перечень процессных мероприятий

муниципальной программы

Под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения, предназначенная преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, а также объектов административного, делового назначения и являющаяся общедоступной (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под комплексным проектом благоустройства территории понимается проект благоустройства территории, предусматривающий использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта в целях обеспечения привлекательности территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений   
из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями   
по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

Благоустройство общественных территорий реализуется по итогам проведения рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий, из минимального и дополнительного перечней работ. Адресный перечень общественных пространств может изменяться в соответствии   
с поручениями губернатора Тульской области, первого заместителя губернатора Тульской области, главы администрации города Тулы, заместителя главы администрации города Тулы.

Информация о реализации муниципальной программы своевременно размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Дворовая территория подлежит благоустройству при условии принятия элементов благоустройства, созданных при благоустройстве, в состав общего имущества многоквартирного дома.

Благоустройству дворовых территорий подлежат дворовые территории, принадлежащие многоквартирным домам старше 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

При выполнении перечня работ по благоустройству общественных территорий, предусматривается финансовое участие заинтересованных лиц не менее 20 процентов.

После подведения итогов рейтингового голосования по благоустройству дворовых территорий и осуществления конкурсного отбора дворовых территорий по включению в электронную очередь, муниципальная программа подлежит актуализации с проведением общественных обсуждений.

В отношении дворовых территорий, на которых планируются работы по благоустройству, обеспечивается проведение работ по образованию земельных участков.

Осуществление синхронизации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Право муниципального образования город Тула исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Право муниципального образования город Тула исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству   
в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных   
и государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Право муниципального образования город Тула исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, благоустроенные в рамках муниципальных программ в сфере благоустройства, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Обязательным условием для благоустройства общественных территорий является предельная дата заключения муниципальных контрактов не позднее   
1 июня, для дворовых территорий не позднее 1 мая, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлении закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупок, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

6.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек (лавочек);

- установка урн для мусора;

- ремонт подходов к подъездам и существующих пешеходных дорожек, проложенных вдоль дворовых проездов.

Ремонт дворовых проездов из минимального перечня работ предусматривает, в том числе, устройство водоотводных лотков, замену бордюрного камня, подъем колодцев, корчевку пней, удаление расположенной в пределах ремонтируемой проезжей части растительности, если указанные элементы относятся к конструктиву проезжей части и являются неотъемлемой ее частью.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа осуществляется за счет приоритета выполнения работ в минимальном перечне - асфальтирование дворового проезда, установка лавочек и урн, устройство освещения.

6.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

-устройство новых и ремонт существующих парковочных карманов (асфальтобетонные, щебеночные покрытия и экопарковка);

-устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

-устройство новых асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- ремонт существующих асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- установка бордюрного камня при устройстве новых асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- озеленение территорий (посадка деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.);

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных лестничных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

-установка вазонов, цветочниц;

-установка различных арт-фигур, входных арок и декоративных композиций, не относящихся к элементам детского игрового и спортивного оборудования;

- устройство новых и ремонт существующих разворотных колец и пожарных разъездов.

6.3. Перечень работ по благоустройству общественных территорий.

Работы по благоустройству общественных территорий могут проводится по следующим направлениям:

-устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий общественных территорий;

-ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

-установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

-устройство парковочных карманов;

-установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

-устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство иных элементов благоустройства;

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;

-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

-устройство наружного освещения общественных территорий с установкой опор освещения, прокладкой самонесущего изолированного провода (СИП), установкой светильников;

-озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка грунтом, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, территорий, на которых располагаются коврочистки, сушка для белья, вазоны, цветочницы;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на общественных территориях с их оштукатуриванием и окраской или без таковых работ;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

-установка вазонов, цветочниц;

-работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований   
и подиумов под ними;

-устройство видеонаблюдения;

-устройство художественной и архитектурной подсветки.

Ремонт по благоустройству общественных территорий предусматривает,   
в том числе, устройство водоотводных лотков, замену бордюрного камня, подъем колодцев, корчевку пней, удаление расположенной в пределах ремонтируемой проезжей части растительности, если указанные элементы относятся   
к конструктиву проезжей части и являются неотъемлемой ее частью.

6.4. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий (минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству) и общественных территорий включает в себя поставку, приобретение (закупку) материалов и оборудования (детского, игрового, спортивного оборудования, зеленых насаждений и малых архитектурных форм) для объектов благоустройства, включенных в муниципальную программу.

7. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав перечня работ

Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно территориальным сметным нормативам Тульской области, внесенным приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр в федеральный реестр сметных нормативов.

7.1. Визуализация объектов благоустройства в соответствии   
с минимальным перечнем работ

Визуализация объектов благоустройства в соответствии с минимальным перечнем видов работ представлена в приложении 5.

8. Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Трудовое участие граждан реализуется при выполнении работ из минимального и дополнительного перечней видов работ и может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска бордюрного камня;

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, предоставляет в главное управление администрации по соответствующему территориальному округу отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

9. Условия об уровне финансового участия жителей

многоквартирных домов

Финансовое участие жителей обязательно при благоустройстве объектов, указанных в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 1,0% от общей стоимости таких работ, но не более 50%.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 20,0% от общей стоимости таких работ, но не более 50%. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

При выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий, предусматривается финансовое участие заинтересованных лиц не менее 20 процентов.

Аккумулирование средств, поступающих в рамках пожертвований от населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляется на едином счете бюджета муниципального образования город Тула по кодам доходов 86520704020040000150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов», 86520704050040000150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов», закрепленным за главным администратором доходов бюджета муниципального образования город Тула - управлением по благоустройству администрации города Тулы. Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвования. Управлением по благоустройству администрации города Тулы ведется учет вышеуказанных средств с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и будут выбраны для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Принятие средств на реализацию программы от населения муниципального образования город Тула осуществляется главным администратором после проверки смет на выполнение работ в хозрасчетном центре Тульской области и предоставления договоров пожертвования населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В случае увеличения стоимости работ и выполнения дополнительных видов работ в связи с необходимостью завершения комплекса работ по благоустройству дворовых территорий жители совместно с администрацией муниципального образования могут принять решение о выделении дополнительных средств на выполнение работ за счет средств населения и муниципального образования.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Заключение контрактов и надзор за их исполнением осуществляется муниципальным учреждением «Городская Служба Единого Заказчика».

Денежные средства, собранные жителями и израсходованные не в полном объеме, подлежат возврату лицу, уполномоченному протоколом общего собрания собственников помещений МКД представлять интересы собственников на основании заявления, направленного в управление по благоустройству администрации города Тулы.

10. Условия о проведении работ по благоустройству в части обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решением Тульской городской Думы от 31.01.2018 № 47/1156   
«О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Тула».

11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждой общественной территории и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и общественной территории;

- листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

- листа согласования дизайн – проекта.

Лист согласования дизайн-проекта для общественной территории подписывается территориальными общественными самоуправлениями, уполномоченным представителем главного управления администрации города Тулы по соответствующему территориальному округу, в границах которого расположена общественная территория, представителем общественных объединений инвалидов.

При разработке дизайн-проектов возможно привлечение специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников, а также архитекторов.

Дизайн-проект выносится на общественное обсуждение и утверждается протоколами заседания муниципальных общественных комиссий.

Поданные заявки подлежат ежегодной актуализации по причине смены уполномоченного лица от собственников многоквартирного дома, при необходимости уточнения состава проводимых работ и т.д.;

В протоколе собрания собственников о вступлении в муниципальную программу одним из обязательных условий предуcмотреть решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий, строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории   
в результате реализации программы; дворового проезда, устройство освещения, установка лавочек и урн).

12. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы

12.1. Основные принципы и подходы

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественных территорий, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования город Тула;

- вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования город Тула.

12.2. Механизмы и социальные технологии

Основными механизмами и социальными технологиями вовлечения граждан и общественных организаций являются:

- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

- анкетирование, опросы, проведение общественных обсуждений, встречи с жителями, территориальными общественными самоуправлениями;

- участие в общественных обсуждениях представителей Общественной палаты Тульской области, депутатов Тульской городской Думы, политических партий, председателей территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС);

- формирование отчета по итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений, а также видеозаписи самого мероприятия, обеспечение его опубликования на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечение публикации о проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого проекта благоустройства.

12.3. Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу

Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных территорий, потенциалов указанных территорий;

- определение основных видов активности, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной территории;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, общественных территорий;

- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования дворовой территории, общественных территорий;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, общественных территорий;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, общественных территорий;

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий.

12.4. Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, общественных территорий

Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, общественных территорий, планируемых изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

- размещения информации на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обеспечение «онлайн» участия и регулярного информирования о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- вывешивания информационных стендов, расположенных на территориях проектируемых объектов (дворовой территории, общественной территории);

- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через школьные проекты путем организации конкурса рисунков;

- направления индивидуальных приглашений участникам встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использования социальных сетей и Интернет-ресурсов для донесения информации до различных общественных и профессиональных сообществ;

- направления представителей главных управлений администрации города Тулы по территориальным округам для участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу;

- организации представителями главных управлений администрации города Тулы по территориальным округам отдельных встреч с представителями советов многоквартирных домов, ТОСов, общественных организаций, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы) и их объединениями, арендаторами жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, действующими на территории муниципального образования город Тула в целях разъяснения им возможностей представления собственниками помещений в многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

- организации приема заявок на проведение благоустройства дворовых территорий, общественных территорий в главных управлениях администрации города Тулы по территориальным округам.

13. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования на 2018 – 2030 годы представлен в [Приложении](#Par1658) 2.

В рамках муниципальной программы планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Тульской области, средств бюджета муниципального образования город Тула, а также софинансирование за счет средств жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых планируются к благоустройству за счет выполнения дополнительного перечня работ в рамках муниципальной программы. Муниципальная программа реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий, которые будут предусмотрены Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 47268-АЧ/06, согласно абзацу 21 части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № [131-ФЗ](http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-06.10.2003-N-131-FZ/) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, определяется правилами благоустройства территорий муниципальных образований.

При реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой, в том числе в соответствии с проектами по благоустройству, перераспределение денежных средств, направляемых на те или иные мероприятия (виды работ (услуг)), а также включение новых, ранее не предусмотренных мероприятий, согласно заключенных дополнительных соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, является допустимым при сохранении общего объема финансового обеспечения из федерального бюджета мероприятий муниципальных программ и предельного уровня их софинансирования. При этом перераспределение и (или) включение новых мероприятий, в том числе проектов по благоустройству, требует внесения в установленном порядке соответствующих изменений в муниципальную программу.

Ассигнования федерального и регионального бюджетов предусмотрены по большей части на выполнение работ по благоустройству из минимального перечня видов работ.

Приведение дворовых и общественных территорий к улучшенному санитарному и эстетическому состоянию требует также выполнения работ из дополнительного перечня работ по благоустройству, что в свою очередь требует дополнительных ассигнований из бюджета муниципального образования город Тула.

13.1. Софинансирование за счет средств жителей многоквартирных домов

Софинансирование за счет средств жителей многоквартирных домов осуществляется на основании согласия о принятии финансового участия в выполнении работ по благоустройству из дополнительного перечня работ по благоустройству и подписания договора пожертвования денежных средств.

Заключение договоров пожертвования, а также перевод денежных средств осуществляется до 1 декабря года, предшествующего отчетному году.

Случай, в котором договоры пожертвования денежных средств, а также перевод денежных средств на счет одаряемого не осуществляется в указанный срок, является причиной отказа от выполнения работ по благоустройству дворовой территории и исключения ее из электронной очереди по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Образец договора пожертвования денежных средств представлен в приложении 4 к Положению о порядке конкурсного отбора дворовых территорий и общественных территорий для выполнения работ по благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденного постановлением администрации города Тулы от 30.08.2017 № 2795 «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора дворовых территорий и территорий общего пользования для выполнения работ по благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды».

14. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается:

- увеличить количество благоустроенных общественных территорий на 10 ед.;

- благоустроить не менее 424 дворовых территорий.

15. Характеристика вклада администрации города Тулы в достижение результатов Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Тульская область стала одним из пилотных регионов в реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Целью данного проекта является сделать города благоустроенными и комфортными для жизни, с учетом мнения жителей и активном их участии.

По данной муниципальной программе предусмотрено финансирование за счет следующих источников:

- средств федерального бюджета;

- средств бюджета Тульской области;

- средств бюджета муниципального образования город Тула.

В 2017 году благоустроено 163 дворовых территории и 17 общественных территорий. Муниципальная программа утверждена, в том числе и с учетом мнения жителей муниципального образования город Тула, после проведения общественного обсуждения.

Администрацией города Тулы была проведена большая работа по подготовке дизайн-проектов дворовых территорий и общественных территорий, предполагаемых к благоустройству в 2017, 2018 годах, которые в свою очередь также были согласованы с представителями многоквартирных домов, территориальных общественных самоуправлений и другими заинтересованными лицами.

В настоящее время администрацией города Тулы проведена работа по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий и территорий индивидуальных жилых застроек. По итогам инвентаризации и в соответствии с паспортами территорий с картографическими материалами управлением по благоустройству администрации города Тулы составлен паспорт благоустройства территории муниципального образования город Тула (Приложение 4).

В 2018 году были выполнены работы по благоустройству 77 дворовых территорий, которые включают 138 многоквартирных домов и 3 общественных территории.

В 2019 году были выполнены работы по благоустройству 61 дворовой территории, которые включают 74 многоквартирных домов и 2 общественных территории.

В 2020 году были выполнены работы по благоустройству 61 дворовой территорий, которые включают в себя 71 многоквартирный дом.

В 2021 году выполнены работы по благоустройству 69 дворовых территорий, которые включают в себя 70 многоквартирных домов и 3 общественных территории.

В 2022 году выполнены работы по благоустройству 77 многоквартирных домов и 3 общественных территорий.

В 2023 году выполнены работы по благоустройству 42 многоквартирных домов и 9 общественных территорий.

16. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы главными управлениями администрации города Тулы по территориальным округам.

17. План реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» представлен в [Приложении](#Par2077) 3.

18. Адресные перечни объектов в рамках реализации муниципальной программы

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах приведены в п. п. 18.1.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов   
и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, приведен   
в п.п.18.2., 18.3.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов   
и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, приведен   
в п.п.18.4., 18.5.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах, приведен в п.п.18.6.

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству на текущий год, утверждаются распоряжением администрации города Тулы с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы на текущий год.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Губернатора Тульской области, главы администрации города Тулы выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий может производиться во внеочередном порядке.

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2030 годах в соответствии с рассмотренными заявлениями жителей с исчерпывающим перечнем документов.

18.1. Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству   
в 2025-2030 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | № эл.оч | Наименование тер. округа | Адрес дворовой территории |
| 1 | 209 | Зареченский | ул.Галкина, д.22 |
| 2 | 219 | Центральный | ул.Рязанская, д.34,к.2 |
| 3 | 225 | Центральный | ул.Кауля, д.13, корп.1 |
| 4 | 276 | Привокзальный | ул.Щекинская, 13 |
| 5 | 279 | Центральный | ул.Кауля, д.51, корп.1 |
| 6 | 324 | Центральный | п.Прилепы, ул.Буденного, д.1,3,5 |
| 7 | 371 | Привокзальный | Косая Гора, ул.М.Горького, д.14 |
| 8 | 380 | Центральный | пос. Октябрьский, д. 7 |
| 9 | 381 | Зареченский | пос. Ленинский, ул. Совхозная, д. 2 |
| 10 | 385 | Центральный | ул. Рязанская, д. 40-Б |
| 11 | 386 | Зареченский | п. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 2 |
| 12 | 396 | Советский | ул. Фрунзе, д. 15 |
| 13 | 401 | Пролетарский | ул. Вильямса, д. 38 |
| 14 | 404 | Привокзальный | Косая Гора, ул. М. Горького, д. 6 |
| 15 | 408 | Зареченский | д. Барсуки, ул. Пионерская, д. 1 |
| 16 | 409 | Пролетарский | ул. Кирова, д. 198 |
| 17 | 413 | Центральный | ул. Некрасова,54 |
| 18 | 415 | Советский | ул. Бр. Жабровых, д.12 |
| 19 | 417 | Зареченский | ул. Токарева, д. 86 а, б |
| 20 | 419 | Зареченский | ул. Токарева, д. 87 |
| 21 | 422 | Пролетарский | ул. Металлургов, 36, 38 |
| 22 | 423 | Пролетарский | ул. Бондаренко, 1 |
| 23 | 424 | Привокзальный | Косая Гора, ул. М. Горького, д. 12 |
| 24 | 425 | Привокзальный | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 5 |
| 25 | 426 | Пролетарский | 2-ой проезд Металлургов, д. 4 |
| 26 | 427 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 84б |
| 27 | 428 | Пролетарский | ул. Бондаренко, 7 |
| 28 | 429 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 152 |
| 29 | 430 | Привокзальный | Косая Гора, ул. Луговая, д. 14 |
| 30 | 431 | Советский | ул. Сойфера, д. 27 |
| 31 | 432 | Советский | ул. Сойфера, 29 |
| 32 | 433 | Привокзальный | Косая Гора, ул. Пушкина, д. 17 |
| 33 | 434 | Пролетарский | ул. Майская, д. 3 |
| 34 | 435 | Советский | ул. Демонстрации, д. 8 |
| 35 | 436 | Зареченский | ул. Галкина, д. 13 |
| 36 | 437 | Советский | ул. Советская, д. 8 |
| 37 | 438 | Советский | Красноармейский пр., д. 38 |
| 38 | 439 | Привокзальный | ул. Оружейная, д. 27а |
| 39 | 440 | Привокзальный | ул. Оружейная, д. 29 |
| 40 | 441 | Советский | Красноармейский пр., д.25, корп. 4 |
| 41 | 442 | Центральный | ул. Староникитская, д. 10 |
| 42 | 443 | Пролетарский | ул. Металлургов, 42 |
| 43 | 444 | Пролетарский | ул. Бондаренко, 5 |
| 44 | 445 | Привокзальный | ул. Макаренко, д. 15 |
| 45 | 446 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 88б |
| 46 | 447 | Советский | ул. Лейзейзена, д. 5 |
| 47 | 448 | Пролетарский | ул. Волкова, 19 / 20 |
| 48 | 449 | Зареченский | Гарнизонный пр., д. 3А |
| 49 | 450 | Зареченский | пос. Барсуки, ул. Советская, д. 11, 13 |
| 50 | 451 | Зареченский | п. Барсуки, ул. Ленина, д. 10 |
| 51 | 452 | Зареченский | ул. Пузакова, д. 78 |
| 52 | 453 | Зареченский | ул. Комсомольская, д. 230 |
| 53 | 454 | Советский | Красноармейский, д. 40 |
| 54 | 455 | Советский | ул. Демонстрации, 1б |
| 55 | 456 | Зареченский | Гарнизонный пр., д. 3Б |
| 56 | 457 | Привокзальный | ул. Тихмянова, д. 40а |
| 57 | 458 | Центральный | ул. Новомосковская, д. 27 |
| 58 | 459 | Зареченский | пос. Обидимо, ул. Ленина, д. 9 |
| 59 | 460 | Пролетарский | ул. Калинина, д. 20, к. 1 |
| 60 | 461 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 51, 51а |
| 61 | 462 | Центральный | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 49а, 49б |
| 62 | 463 | Советский | ул. Сойфера, д. 7 |
| 63 | 464 | Советский | ул. Мира, д. 14 |
| 64 | 465 | Советский | ул. Бундурина, д. 34 / 67 |
| 65 | 466 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 82а |
| 66 | 467 | Советский | Красноармейский, пр., д. 22 |
| 67 | 468 | Привокзальный | ул. Болдина, д. 1,3 |
| 68 | 469 | Советский | ул. Мира, д. 16 |
| 69 | 470 | Центральный | ул. Новомосковская, д. 7а |
| 70 | 471 | Зареченский | ул. Хомяковская, д. 11 |
| 71 | 472 | Центральный | пр. Ленина, 67 |
| 72 | 473 | Зареченский | ул. М. Горького, д. 9 |
| 73 | 474 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 8 |
| 74 | 475 | Центральный | п. Менделеевский, ул. Пионерская, 9, 15 |
| 75 | 476 | Центральный | Скуратовский микрорайон, д. 8 |
| 76 | 477 | Центральный | ул. Рязанская, д. 28 / 2 |
| 77 | 478 | Привокзальный | ул. Седова, д. 9, к.1 |
| 78 | 479 | Привокзальный | ул. М. Жукова, д. 16, корп. 2 |
| 79 | 480 | Центральный | 1-ый Южный проезд, д. 8 |
| 80 | 481 | Пролетарский | ул. Степанова, д. 33 |
| 81 | 482 | Зареченский | пос. Обидимо, ул. Ленина, д. 11 |
| 82 | 483 | Пролетарский | ул. Марата, д. 35а |
| 83 | 484 | Советский | ул. Оружейная, 31 |
| 84 | 485 | Привокзальный | Косая Гора, ул. Гагарина, д. 23а |
| 85 | 486 | Привокзальный | ул. Костычева, д. 12, корп. 1 |
| 86 | 487 | Привокзальный | Косая Гора, ул. Ген. Горшкова,д. 1 |
| 87 | 488 | Пролетарский | ул. Марата, д.166 |
| 88 | 489 | Пролетарский | ул. Р. Зорге, д. 26а |
| 89 | 490 | Привокзальный | ул. Болотова / Рогова, 68 / 41 |
| 90 | 491 | Пролетарский | п. Торхово, ул. Центральная, д. 5 |
| 91 | 492 | Пролетарский | п. Торхово, ул. Центральная, д. 6 |
| 92 | 493 | Советский | ул. Бундурина, д. 60 |
| 93 | 494 | Советский | ул. Фрунзе, д. 5 |
| 94 | 495 | Центральный | ул. Кауля, д. 18 |
| 95 | 496 | Советский | Красноармейский пр., д. 2 |
| 96 | 497 | Центральный | ул. Руднева, д. 72 |
| 97 | 498 | Зареченский | пос. Обидимо, ул. Школьная, д. 1 |
| 98 | 499 | Советский | ул. Вересаева, д. 1б |
| 99 | 500 | Центральный | ул. Кауля, д. 9, корп. 3 |
| 100 | 501 | Центральный | п.Менделеевский, п.2-й Западный, Новоселов,2,к. 3 |
| 101 | 502 | Пролетарский | ул. Металлургов, 28 |
| 102 | 503 | Привокзальный | Косая Гора, ул. Трудовая, д. 3 |
| 103 | 504 | Центральный | Скуратовский м-он, д. 5, корп. 1 |
| 104 | 505 | Центральный | пос. Менделеевский, ул. Ленина, д. 16 |
| 105 | 506 | Привокзальный | ул. Болотова, д. 69 |
| 106 | 507 | Пролетарский | ул. Вильямса, д. 4 |
| 107 | 508 | Центральный | Первомайская / пр. Ленина, 4 / 65 |
| 108 | 509 | Центральный | ул. Н. Руднева, д. 21 |
| 109 | 510 | Привокзальный | пос. Косая Гора,   ул. Ген. Горшкова, д. 10 |
| 110 | 511 | Привокзальный | пос. Косая Гора,ул. Ген. Горшкова, д. 8 |
| 111 | 512 | Привокзальный | пос. Косая Гора,ул. Ген. Горшкова, д. 9 |
| 112 | 513 | Зареченский | пос. Ленинский,ул.Стадионная,д.2,3,4,5 |
| 113 | 515 | Зареченский | ул. Н. Неман, д.34-А |
| 114 | 516 | Зареченский | ул. Н. Неман, д.36 |
| 115 | 517 | Центральный | ул. Бандикова, д. 8а |
| 116 | 518 | Центральный | ул. Бандикова, д. 6а |
| 117 | 519 | Привокзальный | пос. Косая Гора, ул. Зеленая, д. 2 |
| 118 | 523 | Привокзальный | пос. Косая Гора, ул. Шмидта, д. 6 |
| 119 | 524 | Привокзальный | пос. Косая Гора, ул. Дронова, д. 1 |
| 120 | 525 | Привокзальный | пос. Косая Гора, ул. Дронова, д. 3 |
| 121 | 526 | Центральный | ул. Демьянова, д. 2а |
| 122 | 529 | Советский | ул. Д. Гумилевской, д. 14 |
| 123 | 530 | Советский | ул. Д. Гумилевской, д. 12 |
| 124 | 531 | Советский | ул. Д. Гумилевской, д. 10 |
| 125 | 532 | Зареченский | ул. Комсомольская, д. 171 |
| 126 | 533 | Привокзальный | ул. Машинистов, д. 3 |
| 127 | 534 | Пролетарский | ул. Епифанская, д. 29 |
| 128 | 535 | Привокзальный | ул. Машинистов, д. 1 |
| 129 | 536 | Пролетарский | ул. Мартеновская, д. 13 |
| 130 | 537 | Зареченский | ул. Гайдара, д. 6 |
| 131 | 538 | Пролетарский | ул. Металлургов/ул. Гайдара,д. 11/8 |
| 132 | 540 | Центральный | ул. Шевченко / 1ый Южный пр.,д. 4/2 |
| 133 | 541 | Советский | ул. М. Смирнова, д. 115-а |
| 134 | 542 | Пролетарский | ул. Доватора, д. 6 |
| 135 | 543 | Зареченский | ул.Хомяковская, д.18 |
| 136 | 544 | Пролетарский | ул. Мартеновская, д. 11 |
| 137 | 545 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 1а |
| 138 | 546 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 108 |
| 139 | 547 | Зареченский | ул.Хомяковская, д.20 |
| 140 | 549 | Пролетарский | ул. Мартеновская, д. 24 |
| 141 | 550 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 82Б |
| 142 | 551 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 29/11 |
| 143 | 552 | Пролетарский | ул. Гастелло, д. 38 |
| 144 | 553 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 31 |
| 145 | 555 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 126 |
| 146 | 556 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 118 |
| 147 | 558 | Привокзальный | пос. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 12 |
| 148 | 559 | Привокзальный | Одоевское ш., д. 1а |
| 149 | 560 | Привокзальный | Одоевское шоссе, д.1 |
| 150 | 561 | Привокзальный | ул. Путейская, д.15 |
| 151 | 562 | Привокзальный | ул.Кирпичный пер, д.32 |
| 152 | 563 | Зареченский | п.Хомяково, ул.Пионерская, д.16 |
| 153 | 564 | Зареченский | п.Хомяково, ул.Пионерская, д.12 |
| 154 | 565 | Зареченский | ул.Хомяковская, д.9 |
| 155 | 566 | Зареченский | ул.Пузакова, д.30 |
| 156 | 567 | Зареченский | ул.Токарева, д.61 |
| 157 | 569 | Зареченский | ул.Комсомольская, д.20 |
| 158 | 570 | Пролетарский | ул. Приупская, д. 7 |
| 159 | 571 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 86 |
| 160 | 572 | Привокзальный | Красноармейский, пр, д. 48 |
| 161 | 573 | Привокзальный | пос. Косая Гора,ул. Октябрьская, д. 4 |
| 162 | 574 | Зареченский | ул. Октябрьская, д. 209 |
| 163 | 576 | Пролетарский | ул. Маяковского, д. 1 |
| 164 | 577 | Пролетарский | ул. Кирова, д. 161 |
| 165 | 578 | Пролетарский | ул. Волкова, д. 11 |
| 166 | 581 | Привокзальный | пос. Косая Гора,ул. М. Горького, д. 7 |
| 167 | 582 | Советский | ул. Первомайская д. 14а |
| 168 | 583 | Советский | ул. Мезенцева, д. 38 |
| 169 | 584 | Пролетарский | ул. М. Мазая, д. 10/2 |
| 170 | 586 | Зареченский | пос. Ленинский, пер. Советский, д. 6 |
| 171 | 587 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 35а |
| 172 | 588 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 43, к. 2 |
| 173 | 589 | Привокзальный | ул. Смидович, д. 18 |
| 174 | 590 | Пролетарский | ул. Ясногорская, д. 5 |
| 175 | 591 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 41 |
| 176 | 592 | Пролетарский | ул. Р. Зорге, д. 31 |
| 177 | 593 | Привокзальный | ул.Кирпичный пер, д.25 |
| 178 | 594 | Пролетарский | ул. Немцова, д. 17 |
| 179 | 595 | Зареченский | ул.Н-Неман, д.32 |
| 180 | 598 | Пролетарский | 2-й пр-д Металлургов, д. 8 |
| 181 | 599 | Центральный | пос. Менделеевский, ул.Пиионерская, д.8Б |
| 182 | 600 | Пролетарский | ул. Фабричная, д. 5 |
| 183 | 601 | Пролетарский | ул. Фабричная, д. 1 |
| 184 | 602 | Пролетарский | ул. Приупская, д. 9а |
| 185 | 603 | Зареченский | ул.Токарева, д.81 |
| 186 | 604 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 36а |
| 187 | 605 | Центральный | ул. Металлистов, д. 19 |
| 188 | 606 | Зареченский | ул.Хомяковская, д.24 |
| 189 | 607 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 45-в |
| 190 | 608 | Зареченский | пос. Ленинский,пер. Советский, д. 6 |
| 191 | 611 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 88а |
| 192 | 612 | Зареченский | ул. Гагарина, д.12 |
| 193 | 613 | Пролетарский | ул. Марата, д. 170 |
| 194 | 614 | Центральный | пр. Ленина, д. 117 |
| 195 | 615 | Центральный | пос. Победа,ул. Октябрьская, д. 9 |
| 196 | 616 | Центральный | пос. Победа,ул. Октябрьская, д. 3 |
| 197 | 617 | Центральный | пос. 2ой Западный,ул. Грибоедова, д. 4 |
| 198 | 618 | Центральный | пос. Южный,ул. Шахтерская, д. 10 |
| 199 | 619 | Центральный | пос. Южный,ул. Шахтерская, д. 18 |
| 200 | 620 | Центральный | пос. Южный,ул. Шахтерская, д. 47 |
| 201 | 621 | Центральный | пос. Рудаково,ул. Комсомольская, д. 34 |
| 202 | 622 | Центральный | ул. Скуратовская, д. 82 |
| 203 | 623 | Пролетарский | ул. Волкова, д. 1, корп. 1 |
| 204 | 624 | Пролетарский | ул. Шухова, д. 14 |
| 205 | 625 | Пролетарский | ул. Волкова, д. 2а |
| 206 | 626 | Центральный | ул. Тимирязева, д. 89 |
| 207 | 627 | Советский | ул. Оружейная, д. 29А |
| 208 | 628 | Пролетарский | ул. Шухова, д. 17 |
| 209 | 629 | Привокзальный | ул. Ползунова, д. 7 |
| 210 | 630 | Зареченский | ул. Промышленный проезд, д.10 |
| 211 | 631 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 79 |
| 212 | 632 | Зареченский | ул. Пузакова, д. 9 |
| 213 | 633 | Пролетарский | ул. Немцова, д. 7а |
| 214 | 634 | Пролетарский | 1-й проезд Металлургов, д. 3 |
| 215 | 635 | Пролетарский | ул. Серова /ул. Кирова,д. 5/166 |
| 216 | 636 | Советский | ул. Кауля /ул. М. Смирнова,д. 23/103а |
| 217 | 637 | Центральный | ул. Кауля, д.16 |
| 218 | 638 | Зареченский | ул. М. Горького, д.43 |
| 219 | 639 | Зареченский | ул. Токарева, д.78-Б |
| 220 | 640 | Зареченский | ул. Арсенальная, д. 22 |
| 221 | 641 | Зареченский | ул. Токарева, д.59 |
| 222 | 642 | Центральный | пр. Ленина, д. 101 |
| 223 | 643 | Центральный | пр. Ленина, д. 111-Б |
| 224 | 644 | Зареченский | пос. Барсуки, ул. Советская, д. 1 |
| 225 | 645 | Пролетарский | ул. Кирова, д. 184б |
| 226 | 646 | Советский | ул. Ф. Смирнова, д. 1 |
| 227 | 647 | Зареченский | ул. М.Горького, д. 47 |
| 228 | 648 | Привокзальный | пос. Косая Гора,ул. М. Горького, д. 24а |
| 229 | 649 | Пролетарский | ул. Ложевая, д. 123 |
| 230 | 650 | Пролетарский | ул. Кирова, д. 151 |
| 231 | 651 | Пролетарский | ул. Металлургов/ул. Бардина, д. 23/11 |
| 232 | 652 | Пролетарский | ул. Макара Мазая, д. 5 |
| 233 | 654 | Советский | Красноармейский пр., д. 13 |
| 234 | 655 | Пролетарский | ул. Шухова, д. 3 |
| 235 | 656 | Советский | пр. Ленина/Мира, д. 88/62 |
| 236 | 657 | Привокзальный | пос. Косая Гора,ул. Гагарина, д. 7 |
| 237 | 658 | Привокзальный | пос. Косая Гора,ул. Гагарина, д. 11 |
| 238 | 659 | Центральный | ул. М. Тореза, д. 9а |
| 239 | 660 | Привокзальный | пос. Косая Гора,ул. Гагарина, д. 9 |
| 240 | 661 | Пролетарский | ул. Калинина, д. 22/3 |
| 241 | 662 | Пролетарский | ул. Баженова/ Р. Зорге, д. 34/40 |
| 242 | 663 | Пролетарский | ул. Кирова, д. 182 |
| 243 | 664 | Пролетарский | ул. Марата, д. 174 |
| 244 | 665 | Пролетарский | ул. Баженова, д. 14 |
| 245 | 666 | Пролетарский | ул. Марата, д. 176 |
| 246 | 667 | Пролетарский | ул. Щегловская засека, д. 45 |
| 247 | 668 | Пролетарский | ул. Немцова, д. 11 |
| 248 | 669 | Центральный | ул. Никитская, д. 7 |
| 249 | 670 | Центральный | ул. Клюева, д. 6 |
| 250 | 671 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 41-а |
| 251 | 672 | Центральный | ул. М. Тореза 16 |
| 252 | 673 | Пролетарский | ул. Майская, д. 6 |
| 253 | 674 | Пролетарский | ул. Гармонная, д. 26 |
| 254 | 676 | Зареченский | ул. М. Горького, д.25 |
| 255 | 677 | Пролетарский | ул. Декабристов, д. 10 |
| 256 | 678 | Пролетарский | ул. Калинина, д. 77 |
| 257 | 679 | Центральный | пос. Угольный, ул. Шоссейная, д. 2 |
| 258 | 681 | Зареченский | пос. Ленинский,ул. Гагарина, д. 24 |
| 259 | 682 | Пролетарский | ул. Кирова, д. 196 |
| 260 | 683 | Пролетарский | ул. Марата, д. 194 |
| 261 | 684 | Привокзальный | Одоевское ш., д. 38 |
| 262 | 686 | Пролетарский | ул. Бондаренко, д. 29 |
| 263 | 687 | Пролетарский | ул. Чапаева, д. 38 |
| 264 | 688 | Пролетарский | ул. Дементьева, д. 35 |
| 265 | 689 | Центральный | пр. Ленина, д. 137Б |
| 266 | 690 | Пролетарский | г.Тула, ул.Кирова/Плеханова, 18/141 |
| 267 | 691 | Привокзальный | Косая Гора, ул.Гагарина, д.15 а |
| 268 | 692 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 20Б |
| 269 | 693 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 6 |
| 270 | 694 | Зареченский | пос. Ленинский,ул. Чихирева, д. 25, 26 |
| 271 | 695 | Центральный | ул. М. Тореза, д. 9 |
| 272 | 696 | Пролетарский | ул. Вильямса, д. 12а |
| 273 | 698 | Пролетарский | ул. Плеханова, д. 138 |
| 274 | 699 | Центральный | ул. Н. Руднева, д. 56-Б |
| 275 | 700 | Пролетарский | ул. Глинки, д. 5 |
| 276 | 701 | Зареченский | ул. Сакко и Ванцетти, д.35 |
| 277 | 702 | Пролетарский | ул. Немцова, д. 9 |
| 278 | 703 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 45в |
| 279 | 704 | Пролетарский | ул. Немцова, д. 7 |
| 280 | 705 | Пролетарский | ул. Щегловская засека, д. 30 |
| 281 | 707 | Пролетарский | ул. Ложевая, д. 130 |
| 282 | 708 | Пролетарский | 2-й проезд Металлургов, д. 5 |
| 283 | 709 | Пролетарский | ул. Хворостухина, д. 15а |
| 284 | 710 | Пролетарский | ул. Волкова, д. 5а |
| 285 | 712 | Центральный | ул. Кауля, д. 13, к. 3 |
| 286 | 713 | Пролетарский | ул. Чапаева, д. 36 |
| 287 | 714 | Пролетарский | ул. Кирова, д. 30 |
| 288 | 715 | Центральный | ул. Н. Руднева, д. 21, 12а |
| 289 | 716 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 124 |
| 290 | 717 | Зареченский | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 26 |
| 291 | 718 | Зареченский | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 25 |
| 292 | 719 | Центральный | ул. Л. Толстого, д. 115 |
| 293 | 720 | Зареченский | пос. Ленинский, ул. Пушкина, д. 8 |
| 294 | 721 | Пролетарский | ул. Немцова, д. 6 |
| 295 | 722 | Зареченский | пос. Ленинский, микрорайон, д. 6 |
| 296 | 723 | Советский | ул. С. Перовской, д. 24 |
| 297 | 725 | Советский | ул. Мира, д. 21 |
| 298 | 726 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 108В |
| 299 | 727 | Пролетарский | ул. Хворостухина, д. 2Б |
| 300 | 728 | Зареченский | ул.Максимовского, д.25 |
| 301 | 729 | Зареченский | ул.М.Горького, д.13 |
| 302 | 730 | Привокзальный | ул. Серебровская, д. 10 |
| 303 | 731 | Пролетарский | ул. Кирова, д. 192 |
| 304 | 732 | Советский | ул. Колетвинова, д. 2 |
| 305 | 733 | Зареченский | ул.Хомяковская, д.27 |
| 306 | 734 | Центральный | ул. Кауля, д. 11, к 2 |
| 307 | 735 | Зареченский | пос. Барсуки, ул. Ленина, д. 4 |
| 308 | 737 | Советский | пр. Ленина, д. 86 |
| 309 | 738 | Пролетарский | ул. Мартеновская, д. 3 |
| 310 | 740 | Привокзальный | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 |
| 311 | 741 | Советский | ул. Оружейная, д. 3 |
| 312 | 742 | Центральный | ул. Рязанская, д. 32, корп. 1 |
| 313 | 743 | Привокзальный | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова,д. 20 |
| 314 | 744 | Привокзальный | ул. Кабакова, д. 73 |
| 315 | 745 | Центральный | Пер. Н. Руднева, д. 10 |
| 316 | 746 | Пролетарский | ул. Седова, д.29 |
| 317 | 747 | Пролетарский | ул. Серова, д.1 |
| 318 | 748 | Привокзальный | ул. 9 Мая, д. 33, корп. 2 |
| 319 | 749 | Привокзальный | ул.Смидович, д. 16 |
| 320 | 750 | Привокзальный | ул. Седова, д.41-б |
| 321 | 751 | Пролетарский | ул. Хворостухина, д.15 |
| 322 | 752 | Пролетарский | ул.Дементьева, д. 33 |
| 323 | 754 | Привокзальный | ул. Верхняя Краснослободская, д. 103 |
| 324 | 755 | Зареченский | ул. Арсенальная, д. 18 |
| 325 | 756 | Пролетарский | ул.Дементьева, д. 31 |
| 326 | 757 | Привокзальный | ул. 7-проезд, д. 63 |
| 327 | 758 | Зареченский | ул. Курковая, д. 6 |
| 328 | 759 | Пролетарский | ул. Баженова, д. 10 |
| 329 | 760 | Пролетарский | ул. Марата, д.192 |
| 330 | 761 | Привокзальный | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д.10 |
| 331 | 762 | Пролетарский | ул. Глинки, д.2 |
| 332 | 763 | Советский | ул. Мира, д. 56 |
| 333 | 764 | Привокзальный | ул. Демонстрации, д. 148 |
| 334 | 766 | Пролетарский | ул. Майская, д.5 |
| 335 | 767 | Зареченский | ул. Комсомольская, д.22/72 |
| 336 | 768 | Зареченский | п. Ленинский, ул. Советская, д.2, д.4 |
| 337 | 769 | Советский | ул. Мира, д. 56-а |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.2. Адресный перечень  дворовых территорий, благоустроенных в 2023 году | | |
| 1 | Привокзальный  территориальный округ | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 11 |
| 2 | Пролетарский территориальный округ | ул. Вильямса, д.46 |
| 3 | Зареченский территориальный округ | ул. Гарнизонный проезд, д.1к.3 |
| 4 | Зареченский территориальный округ | ул.Токарева, 63 |
| 5 | Зареченский территориальный округ | ул.Токарева, 65,67,69 |
| 6 | Зареченский территориальный округ | ул.Токарева, 67 |
| 7 | Зареченский территориальный округ | ул.Токарева, 69 |
| 8 | Зареченский территориальный округ | ул.Промышленный проезд, 24 |
| 9 | Зареченский территориальный округ | ул.Промышленный проезд, 26 |
| 10 | Центральный территориальный округ | ул.Перекопская,д.8 |
| 11 | Пролетарский территориальный округ | ул. Металлургов, д. 82а |
| 12 | Центральный территориальный округ | пр. Ленина, д.105 |
| 13 | Зареченский территориальный округ | ул.Пузакова, 20 |
| 14 | Зареченский территориальный округ | ул.Железнодорожная, 26 |
| 15 | Пролетарский территориальный округ | ул. Металлургов, д.71 |
| 16 | Зареченский территориальный округ | ул.Октябрьская, 74 |
| 17 | Зареченский территориальный округ | ул. Октябрьская, 85 |
| 18 | Пролетарский территориальный округ | ул. Кутузова, д. 102а |
| 19 | Зареченский территориальный округ | ул.Октябрьская, 95б |
| 20 | Зареченский территориальный округ | ул.Октябрьская, д.22 |
| 21 | Зареченский территориальный округ | ул.Токарева, 37 |
| 22 | Центральный территориальный округ | пос. Южный, ул. Шахтерская, д. 20 |
| 23 | Пролетарский территориальный округ | ул. Р. Зорге, д. № 15,к. 2 |
| 24 | Советский территориальный округ | ул. Смидович, д.3 |
| 25 | Зареченский территориальный округ | пос.Ленинский, микрорайон, 4 |
| 26 | Пролетарский территориальный округ | ул. Серова, д. 9 |
| 27 | Пролетарский территориальный округ | ул. Серова, д. 9а |
| 28 | Пролетарский территориальный округ | ул. Пролетарская, д. 34 |
| 29 | Привокзальный  территориальный округ | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 20 |
| 30 | Привокзальный  территориальный округ | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 22 |
| 31 | Привокзальный  территориальный округ | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 24 |
| 32 | Привокзальный  территориальный округ | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 19 |
| 33 | Пролетарский территориальный округ | ул. Кирова, д. 20/128 |
| 34 | Пролетарский территориальный округ | ул. Плеханова, д. 132 |
| 35 | Центральный территориальный округ | пос. Победа, ул. Октябрьская, д.5 |
| 36 | Пролетарский территориальный округ | ул. Кутузова, д. 108 а |
| 37 | Центральный территориальный округ | пер. Шевченко, д. 11 |
| 38 | Зареченский территориальный округ | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д.10 |
| 39 | Пролетарский территориальный округ | ул. Баженова, д. 4 |
| 40 | Пролетарский территориальный округ | ул. Волкова, д. 3/4 |
| 41 | Привокзальный  территориальный округ | ул.Одоевское шоссе, д.5 |
| 42 | Центральный территориальный округ | пр.Ленина, 137а |

18.3. Адресный перечень общественных территорий, благоустроенных в 2023 году

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | г. Тула, общественное пространство между домами 4,6,8 по ул. Кауля |
| 2 | общественное пространство возле дома 9 в Центральном переулке г. Тулы |
| 3 | сквер "Памяти воинов - интернационалистов", расположенного по адресу: г. Тула, в районе ул. Демонстрации и ул. Каминского |
| 4 | Площадка для выгула собак по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 151 |
| 5 | Площадка для выгула собак, расположенная по ул. Максимовского (за домом 10 по ул. Максимовского) |
| 6 | Площадка для выгула собак по адресу: г. Тула, ул. Приупская, д. 30 |
| 7 | Площадка для выгула собак, расположенная по ул. Ряжская (за домом 21 по ул. Галкина) |
| 8 | Площадка для выгула собак, расположенная г. Тула, между ул. Хворостухина и ул. Батищева, д. 22 |
| 9 | Пешеходная дорожка, расположенная по адресу: г. Тула, ул. Заварная (от ул. наб.Дрейера до ул. Луначарского) |

18.4. Адресный перечень

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | № эл.оч | Наименование тер. округа | Адрес дворовой территории |
| 1 | 372 | Привокзальный | ул. Верхняя Краснослободская, д. 97 |
| 2 | 373 | Центральный | ул. Оборонная, д. 87 |
| 3 | 374 | Зареченский | ул. Барсуки, ул. Советская, д. 12 |
| 4 | 376 | Привокзальный | п. Иншинский, д. 19 |
| 5 | 377 | Центральный | ул. Руднева, д. 64 |
| 6 | 379 | Пролетарский | ул. Металлургов, д.80 |
| 7 | 382 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 37 |
| 8 | 383 | Пролетарский | ул. Приупская, д. 11 |
| 9 | 387 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 156 |
| 10 | 388 | Советский | ул. Сойфера, д. 19 |
| 11 | 389 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 49а |
| 12 | 390 | Советский | ул. Фрунзе, д. 23 |
| 13 | 391 | Советский | ул. Первомайская, д. 50 |
| 14 | 392 | Советский | ул. Первомайская, д. 42 |
| 15 | 393 | Советский | ул. Фрунзе, д.12 |
| 16 | 394 | Пролетарский | 1-ый Металлургов, д. 5а |
| 17 | 395 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 67 |
| 18 | 397 | Советский | ул. Вересаева, д. 4 |
| 19 | 398 | Привокзальный | Косая Гора, ул. Пушкина, д. 4 |
| 20 | 399 | Привокзальный | Косая Гора, ул. Пушкина, д.10 |
| 21 | 400 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 45д |
| 22 | 402 | Центральный | п. Озерный, д. 11 |
| 23 | 403 | Центральный | ул. Кауля, д.9 |
| 24 | 405 | Пролетарский | ул. Серова, д. 3 |
| 25 | 406 | Центральный | ул. Тимирязева, д. 97 |
| 26 | 407 | Пролетарский | ул. Металлургов, д. 45 |
| 27 | 411 | Центральный | ул. Рязанская, д. 18 |
| 28, 29,30 | 412 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 31, 31А, 33а |
| 31 | 414 | Зареченский | ул. Пузакова, 20а |
| 32 | 416 | Центральный | ул. Н. Руднева, д. 63 |
| 33 | 418 | Зареченский | Гарнизонный проезд, 2а |
| 34 | 421 | Зареченский | ул. М. Горького, д. 15 |
| 35 | 548 | Пролетарский | ул. Доватора, д. 14 |
| 36 | 554 | Пролетарский | ул. Кутузова, д. 154 |

18.5. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году

|  |  |
| --- | --- |
| Общественные территории | |
| № п/п | Адрес объекта |
| 1 | г. Тула, общественное пространство на пересечении ул. Кутузова и ул. Кирова (Кировский сквер) |

18.6. Адресный перечень общественных территорий, планируемых   
к благоустройству в 2025-2030 годах\*

|  |  |
| --- | --- |
| Общественные территории | |
| № п/п | Адрес объекта |
| 1 | г. Тула, пересечение ул. Пушкинская и пр. Ленина (Пушкинский сквер) |

\* Перечень подлежит корректировке после разработки сметной документации

19. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

19.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

19.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определение оценки результативности муниципальной программы.

19.3. При необходимости проведения оценки эффективности реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, расчет эффективности реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ проводится в соответствии с данной методикой.

Оценка степени реализации мероприятий

19.4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от общего числа запланированных мероприятий, в соответствии с перечнем отдельных основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

19.5. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного.

Для мероприятий не имеющих показателей (индикаторов) и (или) плановых (фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, результаты реализации могут оцениваться, как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее полное выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы. Анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы по принципу исполнено (не исполнено) по форме таблицы 11 приложения 1 к действующим Методическим указаниям.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.

19.6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной, в случае если значение СРм составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

19.7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы.

19.8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета бюджетов других уровней.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула

19.9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула;

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы из всех источников.

19.10. Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от общего числа запланированных мероприятий, в соответствии с перечнем отдельных основных мероприятий муниципальной программы.

В расчет включаются мероприятия, не имеющие показателей (индикаторов) и (или) плановых (фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, анализ контрольного события которых был произведен ответственным исполнителем муниципальной программы, как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее полное выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы, отраженное по форме таблицы 11 приложения 1 к действующим Методическим указаниям.

19.11. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы считается высокой, если значение Эис ≥ 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы признается средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 ≤ Эис< 1.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы признается низкой.

Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы

19.12. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Показатели (индикаторы), характеризующие непосредственно цели и задачи муниципальной программы, учитываются при расчете оценки результативности муниципальной программы (ОР).

При этом достижение цели и решение задачи может считаться выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного.

В том случае, когда для описания достижения целей и решения задач используется несколько показателей (индикаторов), цель и задача считается выполненными в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.

19.13. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпзi = ЗПпфi /ЗПппi;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпзi = ЗПппi /ЗПпфi;

где:

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

19.14. Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

ОР = ∑ СДпзi /N;

i=1

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора),

характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае если значение показателя «степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы» (СДпзi) больше 1, значение СДпзi принимается равным 1.

19.15. Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 ≤ ОР < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

19.16. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

ЭР = ОР \* Эис ;

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

ОР – оценка результативности муниципальной программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы.

19.17. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Начальник управления по благоустройству

администрации города Тулы А.В. Корнеичев

Приложение 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов: | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2 «Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Реализация механизмов развития комфортной городской среды в муниципальном образовании город Тула | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации регионального проекта | ед. | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в рамках реализации регионального проекта | % | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации регионального проекта | кв.м | - | - | - | 15573 | 27000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации регионального проекта | ед. | - | 58 | 61 | 69 | 77 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | 40 | 41 | - | 59,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | - | 10 | 12 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Реализация мун. образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды | ед. | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Доля проектов благоустройства, реализованных с труд.участием граждан и заинтересованных лиц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций | % | 84 | 87 | 82 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13 | Доля реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14 | Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России | ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 01 «Благоустройство территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования город Тула. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 77 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 3,06 | 2,4 | 2,4 | 2,74 | 3,02 | 1,53 | 1,42 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 5,6 | 4,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Количество дворовых территорий, на которых проведена экспертиза | ед. | - | - | 61 | 69 | 77 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - |

Приложение 2

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула

«Формирование современной городской среды»

| Наименование | Ответст-венный исполни-тель, соиспол-нитель, гос. заказчик-координатор, участник | Источник финансирова  ния | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018\* | 2019\* | 2020\* | 2021\* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципаль  ная программа МО город Тула  «Формиро-вание современной городской среды» | Управ-ление по благоуст-ройству администрации города Тулы | ВСЕГО, в том числе | - | - | - | - | 273 592,4 | 128 804,2 | 142 830,1 | 2 856,6 | 2 856,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федераль  ный бюджет | - | - | - | - | 120 937,1 | 120 937,1 | 134 374,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | - | - | - | - | 91 702,1 | 5 039,0 | 5 598,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО город Тула | - | - | - | - | 60 423,1 | 2 828,1 | 2 856,6 | 2 856,6 | 2 856,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмезд  ные перечисле  ния со стороны населения, юр. и физ. лиц, ИП | - | - | - | - | 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов F2 Участие в реализации регионального проекта «Формирова  ние комфортной городской среды» | Управ-ление по благоуст-ройству администрации города | ВСЕГО, в том числе | - | - | - | - | 272 985,5 | 128 547,1 | 142 830,1 | 2 856,6 | 2 856,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 120 937,1 | 120 937,1 | 134 374,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | - | - | - | - | 91 702,1 | 5 039,0 | 5 598,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО город Тула | - | - | - | - | 59 816,2 | 2 571,0 | 2 856,6 | 2 856,6 | 2 856,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмезд  ные перечисле  ния со стороны населения, юр. и физ. лиц, ИП |  |  |  |  | 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 01 «Благоуст-ройство территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов» | Управле-ние по благоуст-ройству администрации города Тулы | ВСЕГО, в том числе | - | - | - | - | 606,9 | 257,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО город Тула | - | - | - | - | 606,9 | 257,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмезд  ные перечисле  ния со стороны населения, юр. и физ.лиц, ИП | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Объемы ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2018-2021 годах, в том числе в разбивке по мероприятиям, указаны в муниципальной программе муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в редакции, действующей до 01.01.2022.

Приложение 3

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула

«Формирование современной городской среды»

| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Контрольное событие № 1  Проведение электронных торгов и заключение муниципальных контрактов | МУ «ГСЕЗ» |  |  |  | до 01.  12. |  |  |  | до 01.  12. |  |  |  | до 01.  12. |
| Контрольное событие № 2  Начало производства работ | МУ «ГСЕЗ» |  | до 01.  05. |  |  |  | до 01.  05. |  |  |  | до 01.  05. |  |  |
| Контрольное событие № 3  Завершение работ по благоустройству | МУ «ГСЕЗ» |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |
| Контрольное событие № 4  Завершение приемки выполненных работ | Управление по благоустройству администрации города Тулы, МУ «ГСЕЗ» |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |
| Контрольное событие № 5  Завершение оплаты выполненных работ | Управление по благоустройству администрации города Тулы, МУ «ГСЕЗ» |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |
| Контрольное событие № 6  Отбор дворовых территорий для благоустройства в 2024 г. | Управление по благоустройству администрации города Тулы, главные управления администрации по территориальным округам |  |  |  | до 15.  10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7  Отбор дворовых территорий для благоустройства в 2025 г | Управление по благоустройству администрации города Тулы, главные управления администрации по территориальным округам |  |  |  |  |  |  |  | до 15.  10. |  |  |  | до 15.  10. |
| Контрольное событие № 8  Утверждение распоряжения администрации города Тулы «Об утверждении адресного перечня на последующий год» | Управление по благоустройству администрации города Тулы |  |  |  | до 1.  11. |  |  |  | до 1.  11. |  |  |  | до 1.  11. |
| Контрольное событие № 9  Разработка и утверждение дизайн-проектов | Управление по благоустройству администрации города Тулы, главные управления администрации по территориальным округам, МУ «ГСЕЗ» |  |  |  | до 1.  11. |  |  |  | до 1.  11. |  |  |  | до 1.  11. |
| Контрольное событие № 10  Подготовка и проверка сметных расчетов на последующие годы | МУ «ГСЕЗ» |  |  |  | до 1.  11. |  |  |  | до 1.  11. |  |  |  | до 1.  11. |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

благоустройства населенного пункта муниципальное образование город Тула

по состоянию на 01.08.2022

1. Дворовые территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Количество территорий: |  |  |
|  | - всего | ед. | 2 740 |
|  | - полностью благоустроенных\* | ед. | 2 240 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 81,8 |
| 1.3 | Количество Многоквартирных домов (МКД) на территориях: |  |  |
|  | - всего | ед. | 3 548 |
|  | - на благоустроенных территориях | ед. | 2 930 |
| 1.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 529,77 |
| 1.5 | Численность населения, проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 315,2 |
| 1.6 | Доля населения с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в населенном пункте | % | 59,5 |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 12 612 811,00 |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м | 9 155 312,00 |
| 1.8 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | - детская площадка | ед. /кв. м | 2089/ 381 232 |
|  | - спортивная площадка | ед. /кв. м |
|  | - контейнерная площадка (выделенная) | ед. /кв. м | 889 / 3 121 |

2. Общественные территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. | 130 |
|  | - территории массового отдыха населения (скверы и т.п.) | ед. | 84 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 46 |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. | 120 |
|  | - территории массового отдыха населения (скверы и т.п.) | ед. | 77 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 43 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % | 92,0 |
| 2.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 529,77 |
| 2.5 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, тыс. чел. | тыс. чел. | 144,0 |
| 2.6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий\*\* | % | 27,0 |
| 2.7 | Площадь территорий всего, из них: | кв. м | 2 225 013,0 |
|  | - территории массового отдыха населения (скверы и т.п.) | кв. м | 1 200 357,0 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 1 024 656,0 |
| 2.8 | Площадь благоустроенных территорий всего, из них: | кв. м | 2 153 792,0 |
|  | - территории массового отдыха населения (скверы и т.п.) | кв. м | 1 175 063,0 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 978 729,0 |
| 2.9 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. | 38 |
| 2.10 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м | 56 254,0 |
| 2.11 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на  1 жителя | 4,06 |

3. Территории индивидуальной жилой застройки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Площадь территорий застройки ИЖС: |  | - |
|  | - общая площадь | кв. м | 72 499 451,58 |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м | 24 248 507,2 |
| 3.2 | Доля благоустроенных территорий | % | 33,4 |
| 3.3 | Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % | 47,5 |

\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

\*\* - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пять минут.

Приложение 5

к муниципальной программе

Визуализация объектов благоустройства в соответствии с минимальным перечнем работ.


1. Ремонт дворовых проездов.

1.1. Асфальтирование проездов с бортовым камнем.



2. Освещение дворовых территорий.

2.1. Опора освещения железобетонная 219.




2.2. Однорожковый кронштейн со светодиодным светильником 219.



3. Скамейки, лавочки.

3.1. Скамейка МФ-303 (устанавливается на дворовых территориях).



3.2. Скамья с подлокотниками и спинкой МФ-305 (устанавливается на дворовых территориях).



4. Урны для мусора.

4.1 Урна МФ – 316.

