| Администрация города Тулы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  |  |  |
| ПРИКАЗ |  |  |  |  |  |  |
| от | 14.03.2025 | № | 45 |  |  |  |
|  | О внесении изменений в приказ управления по городскому хозяйству администрации города Тулы от 15.03.2024 №25 |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 21.01.2021 №93 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ управления по городскому хозяйству администрации города Тулы от 15.03.2024 №25 «Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула» следующие изменения:

приложение 1 приказа изложить в новой редакции (приложение 1);

приложение 2 приказа изложить в новой редакции (приложение 2);

приложение 3 приказа изложить в новой редакции (приложение 3);

приложение 4 приказа изложить в новой редакции (приложение 4);

приложение 5 приказа изложить в новой редакции (приложение 5);

приложение 6 приказа изложить в новой редакции (приложение 6);

приложение 7 приказа изложить в новой редакции (приложение 7).

2. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Начальник управления

по городскому хозяйству

администрации города Тулы                                                    И.Д. Ватулин

Приложение 1

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от ________2025 № ______

Приложение 1

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от 15.03.2024 № 25

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Капитальный ремонт жилых помещений муниципального

жилищного фонда»

| Ответственный исполнитель | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель |  |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 25 326,3 |
|  | 2024 | 8 522,3 |
|  | 2025 | 13 700,0 |
|  | 2026 | 11 370,3 |
|  | 2027 | 11 370,3 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе и улучшение жилищных условий населения |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница изме рения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1.1 Количество квартир, отремонтированных в муниципальном жилищном фонде | Ед. | Отдел координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 43 | 23 | 26 | 26 | 26 |
| 2 | 1.2 Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Ед. | Отдел координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 8 | 4 | - | - | - |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 01 «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |  |  |  |  |
| 01.1 Проведены электронные торги и заключены муниципальные контракты | Отдел координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе и улучшение жилищных условий населения | - Контракты |
| 01.2 Отремонтированы квартиры в муниципальном жилищном фонде | Отдел координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе и улучшение жилищных условий населения | - Акты о приемке выполненных работ - Акты о приемки товаров, работ, услуг |

Заместитель начальника управления

по городскому хозяйству

администрации города Тулы                                                                                   А.Г. Колосков

Приложение 2

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от ________2025 № ______

Приложение 2

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от 15.03.2024 № 25

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Возмещение выпадающих доходов в связи со списанием невозможной к взысканию задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги»

| Ответственный исполнитель | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель |  |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 337,7 |
|  | 2024 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Отсутствие задолженности у администрации города Тулы перед управляющими компаниями по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница изме рения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий 02 «Возмещение выпадающих доходов в связи со списанием невозможной к взысканию задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.3 Доля исполненных постановлений администрации города Тулы о списании задолженности по оплате жилищно – коммунальных услуг от общего количества принятых постановлений | % | Отдел координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Р=А/Вх100%, где А – количество исполненных постановлений администрации города Тулы о списании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, ед., В – общее количество принятых постановлений, ед. Отчет управления | Ежегодно | - | - | 100 | - | - | - |

Заместитель начальника управления

по городскому хозяйству

администрации города Тулы                                                                                   А.Г. Колосков

Приложение 3

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от ________2025 № ______

Приложение 3

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от 15.03.2024 № 25

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры»

| Ответственный исполнитель | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель |  |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 580 898,1 |
|  | 2024 | 431 158,3 |
|  | 2025 | 400 435,7 |
|  | 2026 | 405 502,7 |
|  | 2027 | 407 840,2 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Соответствие инженерных сетей, котельных требованиям нормативно-технических документов. Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница изме рения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1.4 Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | Отдел по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 15 | 20 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 1.5 Количество приобретенного имущества | Ед. | Отдел по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 104 | 39 | - | - | - |
|  |  | П.м. |  |  |  | - | 2106 | - | - | - |
| 3 | 1.8 Протяженность отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры | Км. | Отдел по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 5,369 | - | - | - | - |
| 4 | 1.18 Количество реализованных мероприятий по технологическому присоединению к инженерным коммуникациям объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | Сектор по развитию коммунальной инфраструктуры управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты оказанных услуг | Ежегодно | - | 1 | - | - | - |
| 5 | 1.19 Обеспечение выполнения мероприятий по разработке проектно-сметной документации (рабочей документации) | Ед. | Отдел по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты оказанных услуг | Ежегодно | - | 1 | - | - | - |
| 6 | 1.21 Доля исполненных обязательств, от общей суммы необходимой к оплате в текущем финансовом году | % | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты об исполнении обязательств | Ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 1.22 Протяженность построенных водопроводных сетей | Км. | Сектор по развитию коммунальной инфраструктуры управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты оказанных услуг | Ежегодно | - | - | 24,972 | - | - |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 03 «Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |  |  |  |  |
| 03.1 Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры | Отдел по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Соответствие инженерных сетей, котельных требованиям нормативно-технических документов. Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры | - Контракты - Акты о приемке выполненных работ - Акты приемки товаров, работ, услуг |
| 03.2 Приобретены материалы для проведения ремонтных работ | Отдел по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Соответствие инженерных сетей, котельных требованиям нормативно-технических документов. Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры | 1. Контракты 2. Акты о приемке выполненных работ 3. Акты приемки товаров, работ, услуг |
| 03.4 Разработано сметной документации и собраны коммерческие предложения | Сектор по развитию коммунальной инфраструктуры управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Соответствие инженерных сетей, котельных требованиям нормативно-технических документов. Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры | - Сметная документация - Коммерческие предложения |
| 03.5 Заключены соглашения | Отдел по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Соответствие инженерных сетей, котельных требованиям нормативно-технических документов. Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры | Соглашения |

Заместитель начальника управления

по городскому хозяйству

администрации города Тулы                                                                                   Н.О. Машанова

Приложение 4

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от ________2025 № ______

Приложение 4

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от 15.03.2024 № 25

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

| Ответственный исполнитель | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 80 059,9 |
|  | 2024 | 100 029,4 |
|  | 2025 | 86 500,0 |
|  | 2026 | 86 500,0 |
|  | 2027 | 86 500,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Соответствие нормативному состоянию объектов МКД. Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе и улучшение жилищных условий населения. |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница изме рения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1.9 Доля исполненных обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от общей суммы взносов, предъявленной к оплате в текущем финансовом году | % | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы | Р=А/Вх100%, где А – сумма исполненных обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от общей суммы взносов, предъявленной к оплате в текущем финансовом году, тыс. руб., В – общая сумма взносов, предъявленная к оплате в текущем финансовом году, тыс. руб. Акт сверки взаимных расчетов | Ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 1.10 Количество отремонтированных объектов общего имущества многоквартирных домов | Ед. | Отдел координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 12 | 12 | - | - | - |
| 3 | 1.16 Количество подготовленных МКД, признанных в установленном законом порядке аварийными, подлежащими реконструкции или сносу, к отопительному сезону | Ед. | Отдел координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Отчет о достижении значений показателей результативности | Ежегодно | 26 | 8 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | 1.17 Количество полученных паспортов готовности | Ед. | Отдел координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Отчет о достижении значений показателей результативности | Ежегодно | 26 | 8 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | 1.23 Количество выполненных работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Ед. | Отдел координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Отчет о достижении значений показателей результативности | Ежегодно | - | 49 | - | - | - |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 04 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |  |  |  |  |
| 04.1 Исполнены обязательства по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от общей суммы взносов, предъявленной к оплате в текущем финансовом году | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Соответствие нормативному состоянию объектов МКД. | Акт сверки взаимных расчетов |
| 04.2 Отремонтированы объекты общего имущества многоквартирных домов | Отдел координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе и улучшение жилищных условий населения. | 1. Соглашения 2. Акты о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания |
| 04.3 Подготовлены МКД, признанные в установленном законом порядке аварийными, подлежащими реконструкции или сносу, к отопительному сезону | Отдел координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе и улучшение жилищных условий населения. | - Соглашения - Паспорта готовности МКД к отопительному сезону |
| 04.4 Выполнены работы по ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Отдел координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 14.02.2025 | 31.12.2025 | Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе и улучшение жилищных условий населения. | 1. Соглашения 2. Акты о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания |

Заместитель начальника управления

по городскому хозяйству

администрации города Тулы                                                                                   А.Г. Колосков

Приложение 5

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от ________2025 № ______

Приложение 5

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от 15.03.2024 № 25

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Предоставление индивидуальных источников ресурсоснабжения гражданам, имеющим трех и более детей, а также гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, детей-инвалидов»

| Ответственный исполнитель | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель |  |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 4 105,5 |
|  | 2024 | 4 097,3 |
|  | 2025 | 4 105,5 |
|  | 2026 | 4 105,5 |
|  | 2027 | 4 105,5 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение индивидуальными источниками ресурсоснабжения граждан, имеющих трех и более детей, а также гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, детей инвалидов |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница изме рения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплекс процессных мероприятий 05 «Предоставление индивидуальных источников ресурсоснабжения гражданам, имеющим трех и более детей, а также гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, детей-инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.13 Количество установленных индивидуальных источников ресурсоснабжения | Ед. | Отдел по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 05 «Предоставление индивидуальных источников ресурсоснабжения гражданам, имеющим трех и более детей, а также гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, детей-инвалидов» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |  |  |  |  |
| 05.1 Принято заявок от заявителей на предоставление индивидуальных источников ресурсоснабжения | Отдел по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение индивидуальными источниками ресурсоснабжения граждан, имеющих трех и более детей, а также гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, детей инвалидов | Заявления заявителей |
| 05.2 Установлены индивидуальные источники ресурсоснабжения | Отдел по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение индивидуальными источниками ресурсоснабжения граждан, имеющих трех и более детей, а также гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, детей инвалидов | - Контракты - Акты о приемке выполненных работ - Акты приемки товаров, работ, услуг - Акты приема - передачи |

Заместитель начальника управления

по городскому хозяйству

администрации города Тулы                                                                                   Н.О. Машанова

Приложение 6

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от ________2025 № ______

Приложение 6

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от 15.03.2024 № 25

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жителей питьевой водой в период отключения водоснабжения»

| Ответственный исполнитель | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель |  |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 500,0 |
|  | 2024 | 1 100,0 |
|  | 2025 | 1 100,0 |
|  | 2026 | 1 100,0 |
|  | 2027 | 500,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Бесперебойное обеспечение жителей города питьевой водой в период отключения водоснабжения |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница изме рения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплекс процессных мероприятий 06 «Обеспечение жителей питьевой водой в период отключения водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.14 Количество питьевой воды отпущенной жителям, в период отключения водоснабжения | Тысяча литров | Отдел по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты оказанных услуг | Ежегодно | 227 | 314 | 275 | 275 | 125 |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 06 «Обеспечение жителей питьевой водой в период отключения водоснабжения» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |  |  |  |  |
| 06.1 Исполнены заявки по обеспечению питьевой водой жителей муниципального образования город Тула | Отдел по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Бесперебойное обеспечение жителей города питьевой водой в период отключения водоснабжения | - Контракт - Акты приемки товаров, работ, услуг |

Заместитель начальника управления

по городскому хозяйству

администрации города Тулы                                                                                   Н.О. Машанова

Приложение 7

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от ________2025 № ______

Приложение 7

к приказу управления по

городскому хозяйству

администрации города Тулы

от 15.03.2024 № 25

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Перевод квартир в многоквартирных домах

на индивидуальные источники отопления»

| Ответственный исполнитель | Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель |  |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |
| Этапы и сроки реализации | 2023 - 2027 годы |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023 | 3 540.8 |
|  | 2024 | 0,0 |
|  | 2025 | 11 989,0 |
|  | 2026 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение комфортных условий проживания жителей города |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница изме рения | Ответственный за достижение значений показателей | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество квартир, переведенных на индивидуальные источники отопления | Ед. | Сектор по развитию коммунальной инфраструктуры управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | Акты выполненных работ | Ежегодно | 10 | - | 24 | - | - |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Исполнитель | Срок |  | Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие) | Вид подтверждающего документа для контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 08 «Перевод квартир в многоквартирных домах на индивидуальные источники отопления» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жилищного фонда, приведение коммунальных сетей в нормативное состояние |  |  |  |  |  |
| 08.1 Переведены квартиры на индивидуальные источники отопления | Сектор по развитию коммунальной инфраструктуры управления по городскому хозяйству администрации города Тулы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение комфортных условий проживания жителей города | 1.Контракты 2. Акты приемки |

Заместитель начальника управления

по городскому хозяйству

администрации города Тулы                                                                                   Ю.В. Михалец