**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 03 июня 2024 года по 09 июня 2024 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **3 504,83** м2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** | |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | | |
|  | ул. Серебровская, д. 16Е (лестничный марш) | | 11 |
|  | ул. Серебровская, д. 59 | | 1 |
|  | ул. Макаренко, д. 3 | | 2 |
|  | ул. Сурикова, д. 8А | | 8 |
|  | ул. 9 Мая, д. 12 | | 1 |
|  | ул. 9 Мая, д. 24 | | 13 |
|  | с. Зайцево, ул. Малиновая | | 2859 |
|  | ул. Комсомольская, д. 232 | | 36 |
|  | ул. Комсомольская | | 8 |
|  | ул. Курковая/ул. Литейная | | 6 |
|  | ул. Немцова, д. 21 | | 3 |
|  | ул. Металлургов, д. 108 | | 17 |
|  | ул. Восточный обход | | 2 |
|  | ул. Хомяковское шоссе | | 272,33 |
|  | ул. Фрунзе, д. 3 | | 3 |
|  | ул. Кауля, д. 13 | | 9 |
|  | ул. Староникитская, д. 77 | | 1 |
|  | ул. Перекопская, д. 7 | | 18 |
|  | ул. Смидович, д. 7 | | 37 |
|  | ул. Перекопская, д. 7 | | 1 |
|  | ул. Станиславского, д. 21 | | 5,5 |
|  | ул. Казанская набережная, д. 30А | | 2 |
|  | ул. Комсомольская, д. 226 | | 18 |
|  | ул. Буденного | | 1 |
|  | ул. Герцена, д. 50/50А | | 16 |
| **ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью** | | | |
| **ямочный ремонт БЦМ** | | | |
| 26. | п. Угольный, ул. Шоссейная | 50 | |
| 27. | п. Угольный, ул. Шоссейная | 24 | |
| 28. | ул. Козлова засека | 13 | |
| 29. | ул. проезд Энергетиков | 30 | |
| 30. | ул. проезд Энергетиков | 20 | |
| 31. | д. Журавка | 17 | |
|  | **Итого:** | **3 504,83** | |

Всего, с начала 2024 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **54547,65 м2**. Из нее **14852,06 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **38820,59 м2** горячей асфальтобетонной смесью;   
**875 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.