**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 25 ноября 2024 года по 01 декабря 2024 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **125,5** м2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** | |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | | |
|  | Ул. Верхняя Краснослободская / ул. Кабакова | | 14 |
|  | Калужское шоссе | | 18 |
|  | Ул. Кауля / ул. Староникитская | | 5 |
|  | Ул. Хомяковская, д. 17 | | 5 |
|  | Мкр. Басово-прудный, ул. Сиреневая | | 32 |
|  | Ул. Первомайская, д. 54 | | 2 |
|  | Ул. Кирова, д. 165 | | 16 |
|  | Пос. Иншинский, д. 15 | | 2 |
|  | Ул. Кирова | | 5 |
|  | Ул. Советская | | 1 |
|  | Ул. Доктора Гумилевской | | 1 |
|  | Мкр. Басово-прудный, ул. Сиреневая | | 16,5 |
|  | Ул. Софьи Перовской, д. 7 | | 2,5 |
|  | Ул. Генерала Горшкова, д. 15 | | 3 |
|  | Ул. Перекопская, д. 1а | | 2,5 |
| **ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью** | | | |
| **ямочный ремонт БЦМ** | | | |
|  | **Итого:** | **125,5** | |

Всего, с начала 2024 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **98841,44 м2**. Из нее **14852,06 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **78493,88 м2** горячей асфальтобетонной смесью;   
**5930 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.