**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 02 сентября 2024 года по 08 сентября 2024 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **338** м2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** |
|  | ул. Седова, 25А | 19 |
|  | ул. Новомедвенский проезд, д. 9 | 4,5 |
|  | ул. Зареченский мост (пешеходная част) | 11,5 |
|  | ул. Благовещенский переулок | 20 |
|  | ул. Мира, д. 31 | 27 |
|  | ул. М. Мазая | 7 |
|  | ул. Баженова | 4 |
|  | ул. Михеева, д. 9 | 1 |
|  | ул. Советская (ГКЗ) | 3 |
|  | ул. Войкова | 6 |
|  | ул. Декабристов, д. 178 | 30 |
| **ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью** |
| **ямочный ремонт БЦМ** |
| 12. | ул. Свободы, д. 38 | 48 |
| 13. | п. Шатск, ул. Ленина, д.15 | 18 |
| 14. | п. Молодежный, ул. Центральная, д. 4А | 23 |
| 15. | ул. Металлургов, д. 73 | 25 |
| 16. | ул. Металлургов, д. 73 | 39 |
| 17. | ул. Приупская, д. 5 | 8 |
| 18. | ул. Приупская, д. 5 | 30 |
| 19. | ул. Приупская, д. 6 | 14 |
|  | **Итого:** | **338** |

Всего, с начала 2024 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **89 866,18 м2**. Из нее **14852,06 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **70 929,12 м2** горячей асфальтобетонной смесью;
**4 085 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.