Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 28 июля 2025 года по 3 августа 2025 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью 16883,55 м2.

| № п/п | Наименование | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью |  |  |  |
|  | Ул. Октябрьская, д. 23А (валик) |  | 1 |
|  | Ул. 2-ой пр-д Металлургов, д. 8 |  | 2 |
|  | Ул. Оборонная, д. 25 |  | 1 |
|  | Ул. Кирова, д. 186 |  | 8 |
|  | Ул. Полка Нормандия-Неман, д. 9 |  | 6 |
|  | Ул. Генерала Маргелова / пр-т Ленина |  | 6 |
|  | Участок от ул. Скуратовская до д. Варваровка |  | 1950 |
|  | Ул. Генерала Горшкова |  | 6100 |
|  | Д. Струково |  | 1607 |
|  | Ул. Новосёлов |  | 3600 |
|  | Калужское шоссе |  | 22 |
|  | Пролетарский мост |  | 2 |
|  | Ул. Судейского |  | 140,31 |
|  | Ул. Речная |  | 18,24 |
|  | Ул. Константина Паустовского, д. 9 |  | 1 |
|  | Ул. Николая Руднева, д. 57 |  | 31 |
|  | Ул. Приупская, д. 23 |  | 9 |
|  | Д. Струково |  | 464 |
|  | Ул. Рогова |  | 1550 |
|  | Ул. 9-ый пр-д Мясново |  | 600 |
|  | Ул. Першинская |  | 690 |
| ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью |  |  |  |
| ямочный ремонт БЦМ |  |  |  |
|  | Ул. Вишнёвая | 30 |  |
|  | Ул. Ясногорская | 10 |  |
|  | Д. Верхнее Елькино | 35 |  |
|  | Итого: | 16883,55 |  |

Всего с начала 2025 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более 81864,09 м2. Из нее 10020,83 м2 выполнено литой асфальтобетонной смесью; 69554,76 м2 горячей асфальтобетонной смесью; 2298,5 м2 выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.