Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 15 декабря 2025 года по 21 декабря 2025 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью 390 м2.

| № п/п | Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью |  |  |
|  | Орловское шоссе, д. 10 | 32,5 |
|  | Ул. 18-ый проезд Мясново (ИДН) | 74 |
|  | Ул. Л. Толстого, д. 132 | 18 |
|  | Красноармейский пр-т, д. 4 | 3 |
|  | Ул. Л. Толстого, д. 132 | 2,5 |
|  | Красноармейский пр-т, д. 4 | 1,5 |
|  | Ул. Советская, д. 2 | 1 |
|  | Ул. М. Горького, д. 9 | 34 |
|  | Ул. Октябрьская, д. 99 | 18 |
|  | Ул. Вильямса | 9,5 |
|  | Ул. Карпова | 6 |
|  | Ул. Октябрьская, д. 99 | 9 |
|  | Ул. М. Горького, д. 1а | 24 |
|  | Пос. Ленинский, ул. Мичурина | 1 |
|  | Алексинское шоссе | 6 |
|  | Пос. Ильинка, ул. Центральная | 7 |
|  | Ул. Октябрьская, д. 50 | 10 |
| ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью |  |  |
|  | Ул. Оборонная / ул. Колетвинова | 3 |
|  | Ул. Кауля, д. 25 | 21 |
|  | Ул. Кауля, д. 25 | 6 |
|  | Ул. Фрунзе, д. 2 | 42 |
|  | Ул. Майская | 1 |
|  | Ул. 2-ой Дачный проезд | 4 |
|  | Ул. Осташева | 8 |
|  | Ул. Советская, д. 2 | 9 |
|  | Ул. Фрунзе | 6 |
|  | Ул. Новосёлов | 5 |
|  | Ул. Фрунзе | 12 |
|  | Ул. Октябрьская, д. 99 | 16 |
|  | Итого: | 390 |

Всего с начала 2025 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более 106653 м2. Из нее 10153,83 м2 выполнено литой асфальтобетонной смесью; 92503,67 м2 горячей асфальтобетонной смесью; 4005,5 м2 выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.