**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 01 апреля 2024 года по 07 апреля 2024 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **1509,39** м2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** | |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | | |
|  | ул. Кауля, д 9 | | 36 |
|  | ул. Кирова, д. 19Г | | 2 |
|  | ул. 1-я Лучевая | | 11 |
|  | ул. Железнодорожная | | 8 |
|  | ул. Волоховская | | 22 |
|  | ул. Агеева, д. 11 | | 7 |
|  | ул. Макаренко, д.7,9 | | 14 |
|  | ул. Каракозова | | 110,46 |
|  | ул. Пролетарская | | 25,35 |
|  | ул. Вересаева, д. 1 | | 14 |
|  | ул. Фрунзе (2-х колодцев) | | 8 |
|  | ул. Пр. Ленина, д. 83 | | 8 |
|  | ул. Токарева, д. 89 | | 11 |
|  | ул. Арсенальная/ул. Ствольная | | 18 |
|  | ул. Железнодорожная | | 4 |
|  | ул. Сойфера | | 142,77 |
|  | ул. Бр. Жабровых | | 103,86 |
|  | ул. Кирова | | 29,39 |
|  | ул. Пролетарская | | 40,86 |
|  | ул. Глинки | | 81,85 |
|  | ул. Строителей | | 71,79 |
|  | ул. Щегловская засека, д. 32А | | 1,5 |
|  | ул. Горсовета, д. 32 | | 7 |
|  | ул. Советская, д. 110 (тротуар) | | 1,5 |
|  | ул. С. Перовской, д. 22 | | 16 |
|  | ул. Железнодорожная | | 5 |
|  | ул. Токарева, д. 47/ул. Промышленный проезд, д. 8 | | 7 |
|  | ул. Пр. Ленина, д. 98 | | 3 |
|  | ул. Красноармеский проспект, д. 16 | | 8 |
|  | ул. Сойфера | | 6 |
|  | ул. Пирогова | | 2 |
|  | ул. Пролетарская | | 9 |
|  | ул. Ложевая | | 17 |
|  | ул. Поленова | | 18 |
|  | ул. Защитников Тулы | | 125,46 |
|  | ул. Бр. Жабровых | | 31,2 |
|  | ул. Станционная | | 44,82 |
|  | ул. Шевченко | | 95,34 |
|  | ул. Строителей | | 21,89 |
|  | ул. Каракозова | | 110,24 |
|  | ул. Восточный обход (Депо) | | 15 |
|  | ул. Пирогова | | 4 |
|  | ул. Каминского | | 8 |
|  | ул. Пр. Ленина, д. 49 | | 8 |
|  | ул. Смидович, д. 16 | | 45 |
|  | ул. Немцова | | 64,03 |
|  | ул. Белкина | | 66,08 |
| **ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью** | | | |
| **ямочный ремонт БЦМ** | | | |
|  | **Итого:** | **1509,39** | |

Всего, с начала 2023 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **16361,45 м2**. Из нее **14852,06 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **1509,39 м2** горячей асфальтобетонной смесью;   
**0 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.