**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 22 апреля 2024 года по 28 апреля 2024 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **4329,69** м2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** |
|  | ул. Московская | 402,37 |
|  | ул. Тургеневская | 24 |
|  | ул. Пр. Ленина, д. 81 | 6 |
|  | ул. Мосина | 14 |
|  | ул. Пушкинская | 21 |
|  | Восстановление изношенных слоёв (асфальтирование) ул. Пр. Ленина/ул. Л. Толстого | 1585 |
|  | ул. Фрунзе | 107,21 |
|  | ул. Пушкинская | 106 |
|  | ул. Ак. Павлова, д. 38 | 14 |
|  | ул. Н. Руднева, д. 29 | 6,5 |
|  | ул. Павшинский мост | 15,5 |
|  | ул. Чмутова | 4 |
|  | ул. Ак. Павлова, д. 34-38 | 35 |
|  | ул. Кабакова, д. 12 | 11 |
|  | ул. Мосина (колодцы) | 7 |
|  | ул. Фрунзе/ул. Сойфера | 12 |
|  | ул. Лейтейзена | 247,45 |
|  | ул. Революции | 326,77 |
|  | ул. С. Ковалевской | 33 |
|  | ул. Тимирязева | 5 |
|  | ул. Л. Толстого | 21,5 |
|  | ул. Федорова, пос. Рождественский | 365,85 |
|  | ул. Фрунзе | 241,57 |
|  | ул. Пр. Ленина, д. 115А | 51 |
|  | ул. Тимирязева | 2 |
|  | ул. Сойфера | 3 |
|  | ул. Пр. Ленина, д. 98 | 3 |
|  | ул. Лейтейзена | 102,45 |
|  | ул. Бундурина | 181,92 |
|  | ул. С. Перовской | 196,46 |
|  | ул. Новомосковское шоссе | 32,22 |
|  | ул. Тимирязева | 8 |
|  | ул. Пр. Ленина, д. 83Б | 7 |
|  | ул. Пр. Ленина, д. 115А | 21 |
|  | ул. Макаренко | 109,92 |
| **ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью** |
| **ямочный ремонт БЦМ** |
| 49. | ул. Новомосковское шоссе | 10 |
| 50. | ул. Красноармейский проспект (от Московского вокзала до ул. Советская) | 26 |
| 51. | ул. Красноармейский проспект | 24 |
| 52. | ул. Хворостухина/ул. Кирова | 7 |
|  | **Итого:** | **4329,69** |

Всего, с начала 2024 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **24278,73 м2**. Из нее **14852,06 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **9359,67 м2** горячей асфальтобетонной смесью;
**67 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.