Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 8 декабря 2025 года по 14 декабря 2025 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью 146 м2.

| № п/п | Наименование | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью |  |  |  |
|  | Ул. Киреевская |  | 5 |
|  | Ул. Тимирязева, д. 101а |  | 2,5 |
|  | Калужское шоссе, д. 2 |  | 4 |
|  | Калужское шоссе (Тула-Арена) |  | 3 |
|  | Ул. Марата, д. 170 |  | 3 |
|  | Ул. Кирова / ул. Немцова |  | 0,5 |
|  | Ул. Дементьева |  | 7 |
|  | Д. Балабаевка (в районе Сеженского леса) |  | 9 |
|  | Ул. Октябрьская, д. 271 |  | 3 |
|  | Ул. Ствольная, д. 30 |  | 2 |
|  | Ул. Свободы, д. 42 |  | 2 |
|  | Ул. Н. Руднева, д. 28а |  | 2 |
|  | Ул. Рязанская, д. 40 |  | 5 |
|  | Ул. Городской пер., д. 15 |  | 2,5 |
|  | Пос. Рождественский, ул. Фёдорова, д. 4 |  | 21 |
|  | Ул. Халтурина, д. 2 |  | 3 |
|  | Ул. Городской пер., д. 15 |  | 1,5 |
|  | Ул. Городской пер., д. 15 |  | 5 |
|  | Ул. Оборонная, д. 87 |  | 11 |
|  | Пр-т Ленина, д. 115а |  | 3 |
|  | Ул. Советская, д. 2 |  | 7 |
|  | Калужское шоссе |  | 24 |
|  | Орловское шоссе, д. 10 |  | 20 |
| ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью |  |  |  |
| ямочный ремонт БЦМ |  |  |  |
|  | Итого: | 146 |  |

Всего с начала 2025 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более 106263 м2. Из нее 10020,83 м2 выполнено литой асфальтобетонной смесью; 92246,67 м2 горячей асфальтобетонной смесью; 4005,5 м2 выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.