**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 12 мая 2025 года по 18 мая 2025 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **1892,23** м2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** | |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | | |
|  | Ул. Карпова / Веневское шоссе | | 4 |
|  | Ул. Октябрьская, д. 217 к3 | | 10 |
|  | Ул. Галкина, д. 31 | | 1 |
|  | Ул. Ленина, д. 130 | | 15 |
|  | Ул. Степанова | | 3 |
|  | Пос. Скуратовский, пос. Северный, ул. Центральная | | 31,59 |
|  | Пос. Скуратовский, пос. Восточный | | 212,64 |
|  | Пос. Скуратовский, пос. Победы, ул. Октябрьская | | 23,5 |
|  | Ул. Володарского | | 103,59 |
|  | Ул. Варваровский пр-д | | 94,77 |
|  | Ул. Советская, д. 10 | | 2,5 |
|  | Ул. 17-й Горельский пр-д | | 9 |
|  | Ул. Серебровская, д. 24 | | 4,5 |
|  | Ул. Замочная, д. 33А | | 4 |
|  | Ул. Новомедвенский пр-д, д. 10 | | 9,5 |
|  | Ул. Степанова | | 3,5 |
|  | Ул. Варваровский пр-д | | 119,46 |
|  | Ул. Мосина / ул. Лейтейзена | | 1 |
|  | Пос. Михалково, ул. Окская | | 20 |
|  | Ул. Кирова | | 5 |
|  | Ул. Степанова | | 6 |
|  | Ул. Новоселов, д. 2к1 | | 13 |
|  | Ул. Вересаева | | 15 |
|  | Ул. Степанова | | 4 |
|  | Участок дороги от ул. Придорожная (д. Ивановка) до р. Холкельца (с. Архангельское) | | 493 |
|  | Ул. Хомяковская, д. 4 | | 9 |
|  | Ул. Герцена, д. 50 | | 11 |
|  | Ул. Каракозова / ул. Марата | | 30 |
|  | Ул. Марата, д. 24 | | 3 |
|  | Ул. Сойфера, д. 16В | | 1,5 |
|  | Ул. Р. Зорге ( от ул. Немцова до ул. Маяковского) | | 31,5 |
|  | Участок дороги от ул. Придорожная (д. Ивановка) до р. Холкельца (с. Архангельское) | | 278,68 |
|  | Ул. Лейтейзена | | 4 |
|  | Ул. Р. Зорге | | 7 |
|  | Ул. Кирова, д. 25 | | 21 |
| **ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью** | | | |
| **ямочный ремонт БЦМ** | | | |
|  | Синетулицкое шоссе | 32 | |
|  | Зареченский мост | 5 | |
|  | Веневское шоссе / ул. Каширская | 3 | |
|  | Ул. Жаворонкова (от пр-т Ленина до ул. Мориса Тореза) | 9 | |
|  | Синетулицкое шоссе | 42 | |
|  | Ул. Немцова, д. 5А | 9 | |
|  | Синетулицкое шоссе | 75 | |
|  | Подъездная дорога к с. Слободка | 55 | |
|  | Ул. Каракозова / ул. Марата | 3 | |
|  | Подъездная дорога к с. Осиновая Гора | 28 | |
|  | С. Осиновая Гора | 26 | |
|  | **Итого:** | **1892,23** | |

Всего с начала 2025 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **17682,31 м2**. Из нее **10020,83 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **7059,48 м2** горячей асфальтобетонной смесью; **612 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.