**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 17 февраля 2025 года по 23 февраля 2025 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **1122,38** м2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** | |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | | |
| **ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью** | | | |
|  | Ул. Союзный переулок, д. 1А | | 1 |
|  | Ул. Советская, д. 5 | | 0,5 |
|  | Ул. Советская, д. 11 | | 1,5 |
|  | Ул. Октябрьская, д. 49 | | 1 |
|  | Ул. Оборонная, д. 56 | | 1 |
|  | Подъездная дорога к с. Осиновая Гора | | 19 |
|  | Подъезд к мкр. Новая Тула от Калужского шоссе | | 4,83 |
|  | Пос. Косая Гора, ул. Шоссейная | | 43,56 |
|  | Подъездная дорога к д. Нижнее Елькино | | 46,86 |
|  | Межквартальный проезд от ул. Н. Руднева, д. 72 до пр-т Ленина, д. 121 | | 73,86 |
|  | Пос. Ленинский, ул. Мичурина | | 44,94 |
|  | Пос. Менделеевский от д. 9 по ул. Щёкинское шоссе до ул. Скуратовская | | 4,2 |
|  | Ул. Епифанская / ул. Степанова | | 1 |
|  | Ул. Епифанская, д. 68 | | 0,5 |
|  | Ул. Епифанская, д. 70 | | 1 |
|  | Ул. Спортивная | | 5,5 |
|  | Ул. Литейная, д. 36 | | 10 |
|  | Пос. 1- й Западный, ул. Демьяна Бедного | | 13 |
|  | Подъездная дорога к д. Нижнее Елькино | | 143,37 |
|  | Ул. Шахтёрский пр-д | | 65,17 |
|  | Ул. Кирова | | 1 |
|  | Ул. Луначарского, д. 61 | | 1 |
|  | Пролетарский мост | | 6 |
|  | Ул. Циолковского | | 4 |
|  | Пр-т Ленина, д. 144 | | 5 |
|  | Пос. 1-й Западный, ул. Демьяна Бедного | | 8 |
|  | Ул. Киреевская | | 23 |
|  | Ул. Льва Толстого / ул. Пионерская | | 13 |
|  | Ул. Хворостухина | | 3 |
|  | Ул. Приупская | | 4 |
|  | Ул. Шахтёрский пр-д | | 151,47 |
|  | Ул. Новосёлов | | 43,39 |
|  | Ул. Советская / ул. Оборонная | | 26 |
|  | Ул. Оборонная | | 34 |
|  | Зареченский мост | | 12 |
|  | Ул. Мосина | | 44 |
|  | Ул. Клубная | | 19,86 |
|  | Ул. Автомобилистов | | 42,72 |
|  | Ул. Шахтёрский пр-д | | 65,14 |
|  | Пос. Скуратовский, пос. Южный, площадь | | 71,29 |
|  | Ул. Пр-д Энергетиков | | 62,72 |
| **ямочный ремонт БЦМ** | | | |
|  | **Итого:** | **1122,38** | |

Всего с начала 2025 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **7342,43 м2**. Из нее **7342,43 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.