Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 15 сентября 2025 года по 21 сентября 2025 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью 517 м2.

| № п/п | Наименование | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью |  |  |  |
|  | Ул. Генерала Маргелова, д. 9 |  | 12 |
|  | Ул. 4-й Волоховский переулок, д. 1А |  | 6 |
|  | Ул. Макаренко (остановки) |  | 4 |
|  | Ул. Сойфера, д. 27 |  | 0,5 |
|  | Ул. Епифанская, д. 116 |  | 4 |
|  | Ул. Епифанская (ост.Пролетарская) |  | 12 |
|  | Ул. Епифанская, д. 125 |  | 25 |
|  | Ул. Тургеневская, д. 38 |  | 50,5 |
|  | Ул. Новомосковская, д. 27 |  | 8 |
|  | Ул. Епифанская, д. 125 |  | 5 |
|  | Ул. Глинки |  | 6 |
|  | Ул. Коминтерна |  | 26 |
|  | Ул. Пузакова (остановки) |  | 10 |
|  | Ул. Шишкина, д. 26 (устройство ИДН) |  | 34 |
|  | Ул. Коминтерна |  | 20 |
|  | Ул. Коминтерна |  | 10 |
|  | Ул. Тульского рабочего полка, д. 96 |  | 5 |
|  | Ул. Советская |  | 1 |
|  | Ул. Оборонная |  | 1 |
|  | Ул. Тимирязева, д. 27 |  | 15 |
|  | Ул. Тихмянова |  | 3 |
|  | Ул. Болдина |  | 1,5 |
|  | Ул. Вильямса |  | 1 |
|  | Пос. Горелки, ул. Большая, д. 29 |  | 26,5 |
|  | Пос. Иншинский, д. 12 |  | 1 |
|  | Комсомольский сквер |  | 30 |
|  | Ул. Чапаева в районе ТРЦ "РИО" |  | 2 |
| ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью |  |  |  |
| ямочный ремонт БЦМ |  |  |  |
|  | Ул. Новомосковская | 19 |  |
|  | Ул. Коминтерна | 42 |  |
|  | Ул. Коминтерна | 38 |  |
|  | Д. Хомяково, д. 64 | 27 |  |
|  | Ул. Кладбищенский переулок | 9 |  |
|  | Пос. Петровский, ул. Парковая | 16 |  |
|  | Подъездная дорога к д. Самылинка | 46 |  |
|  | Итого: | 517 |  |

Всего с начала 2025 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более 88862,03 м2. Из нее 10020,83 м2 выполнено литой асфальтобетонной смесью; 75580,7 м2 горячей асфальтобетонной смесью; 3270,5 м2 выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.