**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 28 октября 2024 года по 3 ноября 2024 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **353** м2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** |
|  | Ул. Льва Толстого, д. 87 | 3 |
|  | Ул. Фрунзе, д. 22 | 9 |
|  | Д. Барсуки, ул. Железнодорожная | 9 |
|  | Д. Барсуки, ул. Железнодорожная | 27 |
|  | П. Северный, ул. Еловая, д. 16-18 | 10 |
|  | Ул. 9 мая / ул. Смидович | 10 |
|  | Ул. Болдина, д.79 | 1,5 |
|  | Ул. Каминского | 12 |
|  | Ул. Марата | 13 |
|  | Ул. Советская / ул. Ф. Энгельса | 3 |
|  | Ул. Новотульская, ост. «Асфальтовый завод» | 34 |
|  | Ул. Новотульская | 53 |
|  | Алексинское шоссе, д.1 | 4 |
|  | Ул. Дзержинского | 3,5 |
| **ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью** |
| **ямочный ремонт БЦМ** |
|  | Д. Барсуки, ул. Железнодорожная | 49 |
|  | Д. Барсуки, ул. Железнодорожная | 42 |
|  | Д. Варваровка | 7 |
|  | П. Ленинский, ул. Пушкина | 37 |
|  | Ул. Цветочная | 26 |
|  | **Итого:** | **353** |

Всего, с начала 2024 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **94375,74 м2**. Из нее **14852,06 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **74193,18 м2** горячей асфальтобетонной смесью;
**5765 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.