**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 23 сентября 2024 года по 29 сентября 2024 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **411** м2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** | |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | | |
|  | П. Ленинский, ул. Терешковой | | 17 |
|  | П. Обидимо, ул. Советская | | 15 |
|  | Ул. Рогова, 20 | | 5 |
|  | Ул. Пушкинская | | 7 |
|  | Ул. Привокзальная, д. 15 б | | 10 |
|  | Ул. Октябрьская, д. 217 | | 26 |
|  | Ул. Октябрьская, д. 217 | | 22 |
|  | Пр-т Ленина, д. 30 | | 2 |
| **ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью** | | | |
| **ямочный ремонт БЦМ** | | | |
|  | Д. Верхняя Иншинка | 61 | |
|  | Д. Верхняя Иншинка | 48 | |
|  | П. Шатск, ул. Садовая | 39 | |
|  | Д. Верхняя Иншинка | 39 | |
|  | Д. Верхняя Иншинка | 25 | |
|  | П. Шатск, ул. Садовая | 50 | |
|  | П. Шатск, ул. Садовая | 45 | |
|  | **Итого:** | **411** | |

Всего, с начала 2024 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **90 923,71 м2**. Из нее **14852,06 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **71 614,15 м2** горячей асфальтобетонной смесью;   
**4 892 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.