**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 19 мая 2025 года по 25 мая 2025 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **7702,51** м2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** | |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | | |
|  | Ул. Седова, д. 35 | | 6 |
|  | Калужское шоссе | | 4 |
|  | Зареченский мост | | 4 |
|  | Ул. Шишкина | | 7 |
|  | Ул. Некрасова | | 9 |
|  | Подъездная дорога к Хомяковским полянам | | 225,51 |
|  | Ул. Агеева, д. 1А | | 1,5 |
|  | Ул. Кирова, д. 25 | | 9,5 |
|  | Ул. Демидовская плотина, д. 225 | | 4 |
|  | Ул. Маршала Жукова, д. 5 | | 18 |
|  | Ул. Маршала Жукова, д. 5 | | 3 |
|  | Ул. Оружейная / ул. 9 Мая | | 45,5 |
|  | Ул. Октябрьская, д. 25 | | 1,5 |
|  | Ул. Советская | | 11,5 |
|  | Ул. Кобзева | | 13 |
|  | Ул. Дедиловская | | 39 |
|  | Калужское шоссе | | 2 |
|  | Пос. Косая гора, ул. Гагарина | | 10 |
|  | Ул. Серебровская, д. 26 | | 14 |
|  | Ул. Максима Горького | | 6 |
|  | Ул. Серебровская, д. 26 | | 2,5 |
|  | Ул. Вересаева, д. 10А | | 4 |
|  | Ул. Галкина, д. 25 | | 54 |
|  | Ул. Металлургов, д. 47А | | 12 |
|  | С. Слободка (ост. павильон) | | 2 |
|  | Ул. Осташева, д. 124 | | 4 |
|  | Ул. Гармонная, д. 21 | | 3 |
|  | Ул. Металлургов, д. 75 | | 9 |
|  | Ул. 1- й пр-д Металлургов, д. 7 | | 15 |
|  | Восстановление изношенных слоев Хомяковские поляны | | 1500 |
|  | Восстановление изношенных слоев ул. Броневой переулок | | 1100 |
|  | Восстановление изношенных слоев Подъездная дорога к росгвардии | | 4330 |
| **ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью** | | | |
| **ямочный ремонт БЦМ** | | | |
|  | Зареченский мост (пешеходная часть) | 2 | |
|  | Ул. Советская / ул. Фридриха Энгельса | 5 | |
|  | Подъездная дорога к с. Осиновая Гора | 22 | |
|  | Подъездная дорога к с. Осиновая Гора | 28 | |
|  | Хомяковские поляны | 38 | |
|  | Хомяковские поляны | 31 | |
|  | С. Осиновая Гора | 20 | |
|  | Д. Сторожевое, ул. Березовая | 32 | |
|  | С. Осиновая Гора | 15 | |
|  | Ул. Мусоргского | 9 | |
|  | Д. Сторожевое, ул. Березовая | 31 | |
|  | **Итого:** | **7702,51** | |

Всего с начала 2025 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **25384,82 м2**. Из нее **10020,83 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **14528,99 м2** горячей асфальтобетонной смесью; **845 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.