Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 27 октября 2025 года по 2 ноября 2025 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью 4748,67 м2.

| № п/п | Наименование | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью |  |  |  |
|  | Ул. Свободы, д. 60 |  | 14 |
|  | Ул. Фрунзе, д. 2б |  | 5,5 |
|  | Ул. Морозова, д. 1б/1 |  | 1 |
|  | Ул. Академика Павлова, д. 1д |  | 32 |
|  | Ул. Новомосковская |  | 4,5 |
|  | Пос. Иншинский, подъезд к ЦО 53 |  | 2250 |
|  | Ул. Советская, д. 57 |  | 700 |
|  | Ул. Академика Павлова, д. 1д |  | 42,5 |
|  | Ул. Новомосковская |  | 6 |
|  | Ул. Морозова, д. 1б/1 |  | 1,5 |
|  | Ул. Павшинский мост |  | 23 |
|  | Ул. Кирова (остановки) |  | 5 |
|  | Пос. Рассвет |  | 1400 |
|  | С. Архангельское, ул. Тепличная |  | 150,17 |
|  | Ул. Павшинский мост |  | 34 |
|  | Одоевское шоссе, д. 100а |  | 9 |
|  | Ул. Пролетарская |  | 5 |
|  | Ул. Гоголевская |  | 6 |
|  | Ул. Пузакова |  | 3 |
|  | Ул. Промышленный проезд |  | 6,5 |
|  | Ул. Мезенцева |  | 4 |
|  | Ул. Ложевая, д. 129 |  | 3 |
|  | Ул. Демонстрации, д. 19 |  | 33 |
|  | Ул. Староникитская / ул. Кауля |  | 10 |
| ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью |  |  |  |
| ямочный ремонт БЦМ |  |  |  |
|  | Итого: | 4748,67 |  |

Всего с начала 2025 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более 101599 м2. Из нее 10020,83 м2 выполнено литой асфальтобетонной смесью; 87582,67 м2 горячей асфальтобетонной смесью; 4005,5 м2 выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.