**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 14 апреля 2025 года по 20 апреля 2025 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью **713,02** м2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** | |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** | | | |
|  | Ул. Защитников Тулы | | 18 |
|  | Ул. Пушкинская, д. 46 | | 15 |
|  | Ул. Галина | | 8 |
|  | Ул. Гармонная | | 26 |
|  | Ул. Степанова, д. 33 | | 7 |
|  | Ул. Союзная | | 3 |
|  | Пр-т Ленина, д. 42 | | 10 |
|  | Ул. Николая Руднева, д. 64 (тротуар) | | 17,5 |
|  | Ул. Защитников Тулы | | 1 |
|  | Ул. Металлургов, д. 2а | | 1,5 |
|  | Калужское шоссе, д. 1 | | 6 |
|  | Пр-т Ленина, д. 112б / ул. Генерала Маргелова | | 9 |
|  | Ул. Тимирязева | | 106,25 |
|  | Ул. Михеева | | 7 |
|  | Ул. Советская | | 2 |
|  | Ул. Тургеневская | | 8 |
|  | Ул. Николая Руднева, д. 65а | | 55 |
|  | Ул. Вильямса | | 3 |
|  | Ул. Демонстрации, д. 10 | | 4,5 |
|  | Пр-т Ленина, д. 46 | | 3 |
|  | Ул. Чекалина | | 6,5 |
|  | Ул. Вознесенского | | 6 |
|  | Ул. Фрунзе | | 16 |
|  | Ул. Баженова | | 171,34 |
|  | Ул. Марата / ул. Ложевая | | 5 |
|  | Ул. Ряжская | | 4 |
|  | Ул. Демидовская плотина / ул. Октябрьская | | 32 |
|  | Ул. Хворостухина, д. 11 | | 65,79 |
|  | Ул. Оборонная, д. 114 г | | 54,64 |
|  | Ул. Глинки, д. 3 | | 2 |
|  | Ул. Демидовская плотина / ул. Октябрьская | | 8,5 |
|  | Пр-т Ленина ( ост.Университет ) | | 20 |
|  | Ост. "ул. Тихмянова" (в сторону центра ) | | 10,5 |
| **ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью** | | | |
| **ямочный ремонт БЦМ** | | | |
|  | **Итого:** | **713,02** | |

Всего с начала 2025 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **10996,85 м2**. Из нее **10020,83 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **986,02 м2** горячей асфальтобетонной смесью.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.