Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 6 октября 2025 года по 12 октября 2025 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью 397,5 м2.

| № п/п | Наименование | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью |  |  |  |
|  | Ул. Смидович, д. 14 |  | 3 |
|  | Ул. Плеханова, д. 48Б |  | 56 |
|  | Ул. Станиславского, д. 8а |  | 5 |
|  | Калужское шоссе, д. 7 |  | 2 |
|  | Ул. Смидович, д. 12 |  | 6 |
|  | Ул. Гоголевская / ул. С. Перовской |  | 4 |
|  | Ул. Фрунзе, д. 10 |  | 8 |
|  | Ул. Новомедвенский проезд |  | 33 |
|  | Пос. Ленинский, ул. Советская |  | 9 |
|  | Ул. Мосина, д. 29 |  | 1 |
|  | Ул. Фрунзе, д. 10 |  | 2 |
|  | Ул. Н. Руднева / ул. Станиславкого |  | 1 |
|  | Ул. Гастелло, д. 24 |  | 1 |
|  | Ул. Лейтейзена, д. 1В |  | 18,5 |
|  | Ул. Вересаева, д. 2 |  | 2 |
|  | Ул. Жаворонкова |  | 9 |
|  | Ул. Комсомольская |  | 13 |
|  | Ост. "ул. Плеханова" по ул. Марата |  | 8 |
| ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью |  |  |  |
| ямочный ремонт БЦМ |  |  |  |
|  | Д. Хмелевое | 46 |  |
|  | Подъездная дорога к д. Хмелевое | 38 |  |
|  | Ул. Новомедвенский проезд | 27 |  |
|  | Подъездная дорога к д. Хмелевое | 15 |  |
|  | Д. Хмелевое | 45 |  |
|  | Д. Хмелевое | 45 |  |
|  | Итого: | 397,5 |  |

Всего с начала 2025 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более 90391,03 м2. Из нее 10020,83 м2 выполнено литой асфальтобетонной смесью; 76374,7 м2 горячей асфальтобетонной смесью; 4005,5 м2 выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.